**План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры**

**муниципального образования** "**Тайшетский район**" **до 2025 года**

*(в редакции постановления от 30.12.2019 г. №858, от 29.12.2021 г. № 913)*

| **№** | **Наименование проекта, местонахождение**  | **Инициатор****(организация)** | **Срок реализации****(год)** | **Объем инвестиций****(млн.руб.)** |  **Текущий этап создания объекта** | **Инструменты реализации** **(ФЦП, ГП, МП, ВИ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инфраструктурные объекты** |
| **Промышленность** |
| 1. |  Строительство Тайшетской Анодной фабрики  | ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" | 2011 - 2023 | 56 626,00 | Первый этап выведен на проектные мощности в 2020 году, второй этап будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Мощность обоих этапов позволит производить 242 тыс тонн обожжённых анодов, 161 тыс тонн прокаленного кокса в год. (1- й этап: проведение пуско-наладочных работ, реализация мероприятий по сдаче объектов РТН, ввод объектов капитального строительства и объектов основных средств. ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика". 2-й этап: выполнение проектных работ, контрактация именникового оборудования, проведение первоочередных строительно-монтажных работ) | Внебюджетные источники |
| 2 | Строительство Тайшетского алюминиевого завода  | ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый Завод" | 2006-2022  | 96264,3 |  Осуществляется строительство основных и вспомогательных объектов Тайшетского Алюминиевого завода, мкр.Центральный в г.Тайшет | Внебюджетные источникиПроект включен в Стратегию развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года, утвержденную приказом Минпромторга России от 5 мая 2014 г. N 839 |
| **Транспортный комплекс** |
| 3 | Строительство магистрального нефтепровода "Куюмба-Тайшет" (участок по Тайшетскому району 438-713,25 км) | ООО "Транснефть-Восток" | 2013-2016гг. (1 этап) | 5034,0 | В рамках первого этапа построена линейная часть магистрального нефтепровода, расширение ГНПС-1 "Тайшет".  |  Внебюджетные источникиРешение о строительстве принято Распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2012 года №532 - р от 17.04.2012г., Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года, утверждена приказом Минэнерго России от 06.07.2011 г. №212 |
| 4 | Реконструкция станции Тайшет  |  ВСЖД филиал ОАО РЖД |  Начало реализации - 2013г.  | 8940,9 |  В рамках первого этапа выполнены работы по укладке земельного полотна, укладки путей, сборке и укладке стрелочного перевода, устройство фундаментов и анкеров, устройство опор, монтаж напольных устройств, монтаж постовых устройств |  Внебюджетные источникиРешение принято Распоряжением Правительства РФ от 17 июня 2008г. №877-р, проект включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года Генеральная схема развития станции по комплексным инвестиционным проектам ™Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей", "Модернизация БАМа и Транссиба (2 этап) |
| 5 | Строительство автомобильной дороги Тайшет-Шиткино-Шелаево на участке 141+547 км. 159+600 в Тайшетском районе Иркутской области | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области" | 2019-2020 | 1117,0 | Работы завершены | ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 6 | Строительство пешеходного перехода (моста) в с.Новотремино | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 2023 - 2025 | - | - | ГП Иркутской области "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства", МП "Развитие дорожного хозяйства" |
| 7 | Строительство пешеходного перехода (моста) в с. Бирюса | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 2023 - 2025 | - | - | ГП Иркутской области "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства", МП "Развитие дорожного хозяйства" |
| 8 | Реконструкция автомобильных дорог (ул.Индустриальная и ул.Суворова) | МО Тайшетское городское поселение | 2021-2024 | 8,50 | - | МП "Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2023 годы" |
| 9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в г.Бирюсинск по ул.Парижская Коммуна | МО "Бирюсинское городское поселение" | 2019- 2021 | 82,58 | Работы завершены | ГП Иркутской области " Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" |
| 10 | Капитальный ремонт автомобильного моста р.п.Шиткино | МО "Шиткинское городское поселение" | 2023 | 15,15 |  | ГП Иркутской области " Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" |
| **Сельское хозяйство** |
| 11 | Инвестиционный проект "Развитие зернового производства ООО "Шелеховское" (приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, покупка элитных семян, удобрений и СЗР, увеличение посевных площадей зерновых культур на 1000 г и кормовых на 800 г) в с. Шелехово | ООО "Шелеховское" | 2023-2025 | 37,7 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 12 | Инвестиционный проект "Развитие сельскохозяйственной кооперации СПССПК "Шелеховское молоко" Тайшетского района (покупка оборудования для переработки молока) в г. Тайшете | СПССПК "Шелеховское молоко" | 2021- 2024 | 13,31 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 13 | Инвестиционный проект "Развитие семейной молочной животноводческой фермы на базе ИП Глава КФХ Зверев В.Ю. в с.Половино-Черемхово" | ИП Глава КФХ Зверев В.Ю | 2022-2023 | 30,00 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| 14 | Инвестиционный проект "Создание племенного хозяйства на базе ООО "Шелеховское" (закуп поголовья) в с.Рождественка | ООО "Шелеховское" | 2022 | 35,00 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 15 | Инвестиционный проект "Строительство животноводческой фермы мясного направления на базе ИП глава КФХ Дведенидов А.С." в с.Николаевка | ИП глава КФХ Дведенидов | 2022 | 4,00 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 16 | Инвестиционный проект "Строительство животноводческой фермы мясного направления на базе ИП глава КФХ Барков" в с.Черчет | ИП глава КФХ Барков | 2022-2023 | 7,00 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 17 | Инвестиционный проект "Строительство животноводческой фермы мясного направления ИП глава КФХ Мацук в п.Ново-Бирюсинск | ИП глава КФХ Мацук | 2022-2023 | 7,00 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 18 | Инвестиционный проект "Строительство животноводческой фермы на базе ИП Глава КФХ Михайлов И.И. в п.Джогино | КФХ Михайлов И.И | 2023-2024 | 15,00 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 19 | Инвестиционный проект "Строительство животноводческой фермы на базе ИП Глава КФХ Лупекин И.В. в с.Шелехово | КФХ Михайлов И.И | 2024-2025 | 15,00 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| **Объекты образования** |
| 20 | Строительство комплекса "начальная школа-детский сад" в с. Старый Акульшет, Тайшетского района | КУМИ района | 2019-2021(1 этап)2021-2022(2 этап) | 8,97454,264 | 1 этап - разработка проектно-сметной документации2 этап - строительство | МП "Развитие образования"  |
| 21 | Строительство детского сада в г. Тайшет на 120 мест (ул.Зои Космодемьянской, 7) | КУМИ района | 2019 (1 этап)2020-2021(2 этап) | 3,26181,86 | 1 этап - разработка проектно-сметной документации2 этап - строительство | МП "Развитие образования"  |
| 22 | Строительство детского сада в г.Тайшете | ОК РУСАЛ | 2023 | - | - | Внебюджетные источники |
| 23 | Строительство школы в г.Тайшете | ОК РУСАЛ | 2024 | - | - | Внебюджетные источники |
| 24 | Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенных по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18 Б | Администрация Тайшетского района | 201920202021 | 8,23198,66307,41 | проектирование завершено, получено положительное экспертное заключение, заключен контракт, ведутся строительные работы | ГП Иркутской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" |
| **Объекты здравоохранения** |
| 25 | Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.РождественкаТайшетского района | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  | 2017 | 6, 207 | Объект введен в эксплуатацию | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы" государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020гг" |
| 26 | Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) с. Талая Тайшетского района | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | 2016 | 6, 498 | Объект введен в эксплуатацию | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы" государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020гг".  |
| 27 | Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с. Бузыканово Тайшетского района | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | 2017 | 6, 207 | Объект введен в эксплуатацию | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы" государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020гг".  |
| 28 | Строительство фельдшерского (акушерского) пункта п. Новотремино | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | 2019 | - | Заключен контракт на выполнение строительных работ |
| 29 | Строительство фельдшерского (акушерского) пункта п/ст. Тамтачет | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | 2019 | - | Заключен контракт на выполнение строительных работ |
| 30 | Строительство фельдшерского (акушерского) пункта д. Сергина | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | 2019 | - | Заключен контракт на выполнение строительных работ |
| 31 | Строительство фельдшерского (акушерского) пункта д. Пуляева | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | 2019 | - | Заключен контракт на выполнение строительных работ |
| 32 |  Строительство фельдшерского (акушерского) пункта в с. Джогино Тайшетского района | Министерство здравоохранения Иркутской области | 2023 | 7,50 | Разработано тех.задание | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021 - 2025 годы |
| 33 | Строительство фельдшерского (акушерского) пункта в п. Полинчет Тайшетского района | Министерство здравоохранения Иркутской области | 2023 | 7,50 | Разработано тех.задание | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021 - 2025 годы |
| 34 | Строительство фельдшерского (акушерского) пункта в п. Пея Тайшетского района | Министерство здравоохранения Иркутской области | 2023 | 7,50 | Разработано тех.задание | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021 - 2025 годы |
| 35 | Строительство фельдшерского (акушерского) пункта в с. Шелаево Тайшетского района | Министерство здравоохранения Иркутской области | 2022 | 7,50 | Разработано тех.задание | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021 - 2025 годы |
| **Объекты физической культуры и спорта** |
| 36 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Тайшет Иркутской области | Администрация Тайшетского городского поселения | 2017-2018 | 82,68 | Ведутся строительные работы | ГП Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" |
| 37 | Строительство спортивного плоскостного сооружения в д. Тимирязево (спортивная площадка) | МО "Тимирязевское сельское поселение" | 2024 | 3,80 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 38 | Строительство спортивного плоскостного сооружения в с. Джогино (спортивная площадка) | МО "Джогинское сельское поселение" | 2024 | 3,80 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 39 | Строительство спортивного плосткостного сооружения в р.п. Шиткино (хоккейный корт) | МО "Шиткинское городское поселение" | 2022 | 4,70 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 40 |  Строительство спортивного плоскостного сооружения в с. Половино-Черемхово (спортивная площадка) | МО "Половино-Черемховское сельское поселение" | 2024 | 3,80 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 41 | Строительство спортивного плоскостного сооружения в с. Конторка (спортивная площадка) | МО "Половино-Черемховское сельское поселение" | 2025 | 3,80 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 42 | Строительство спортивного плоскостного сооружения в с. Бирюса (спортивная площадка) | МО "Бирюсинское сельское поселение" | 2025 | 3,80 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 43 | Строительство лыжероллерной трассы МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 2022-2025 | 0,00 | - | МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики" |
| 44 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (г. Тайшет, ул. Первомайская, 36/1) | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 2021 | 1,9 | - | МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района"  |
| 45 | Капитальный ремонт здания плавательного бассейна, расположенного по адресу: Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул.Партизанская, д.2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 2021 | 14,10 | - | МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района"  |
| 46 | Капитальный ремонт здания бассейна, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Мира 4А-1. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 2021 | 8,00 | - | МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района"  |
| 47 | Строительство детской спортивно-игровой площадки, р.п. Шиткино | МО "Шиткинское городское поселение" | 2022 | 1,41 | - | ГП Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта"  |
| 48 | Строительство поселкового спортивного зала при МКУК Шиткинский ДД и Т | МО "Шиткинское городское поселение" | 2020-2023 | 44,6 | - | ГП Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта"  |
| 49 | Строительство многофункциональной спортивной площадки, с.Березовка | МО "Березовское сельское поселение" | 2022 | 4,9 | - | ГП Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" |
| 50 | Строительство каркасно-тентовой конструкции универсального спортивного комплекса для хоккейной коробки в г.Бирюсинск | МО "Бирюсинское городское поселение" | 2019 | 14,9 | Объект введен в эксплуатацию | Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение" Развитие физической культуры и спорта на территории Бирюсинского муниципального образования" "Бирюсинское городское поселение "  |
|  | **Объекты культуры** |
| 51 | Строительство Дома культуры в с. Шелехово Тайшетского района | МО "Шелеховское сельское поселение" | 2025 | 120,0 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 52 | Строительство Дома культуры в с. Джогино | МО "Джогинское сельское поселение" | 2023 | 120,0 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 53 | Строительство Дома культуры в с. Бирюса | МО "Бирюсинское сельское поселение" | 2025 | 120,0 | - | ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  |
| 54 | Строительство Рождественского Дома культуры Тайшетского района  | МО «Рождественское сельское поселение» | 2022-2024 | 86,71 | - | ГП "Развитие культуры" |
| 55 | Капитальный ремонт здания МКУДО ДМШ № 2, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул.Чапаева д.1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйствуадминистрации Тайшетскому района | 2021-2022 | 3,2 | - | МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы " |
| 56 | Строительство храма в с.Березовка | МО "Березовское сельское поселение" | 2022 | 20,0 | - | Внебюджетные источники |
| 57 | Капитальный ремонт МКУК Шиткинский ДД и Т | МО "Шиткинское городское поселение" | 2023 | 0,84 | - | ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| **Жилищное строительство** |
| 58 | Строительство жилых домов в г. Тайшет м-не Мясникова | ОК РУСАЛ | 2013-2018 | - | Строительство 4-х жилых домов общей площадью 13546,5 кв.м | Внебюджетные источники |
| 59 | Строительство жилого дома в г.Бирюсинск | МО "Бирюсинское городское поселение" | 2020 | - | - | ГП Иркутской области "Доступное жилье" на 2014 - 2020 годы |
| 60 | Строительство м-на Центральный в г. Тайшет  | ОК РУСАЛ | 2019-2022 | - | Строительство 14 восьмиэтажных блок- секций (9 домов) общей площадью 30228 кв.м | Внебюджетные источники |
| **Окружающая среда** |
| 61 | Берегоукрепительные работына р.Бирюса в с.Талая Тайшетского района | Администрация Тайшетского района | 2019 | 0,00 | - |  ГП Иркутской области "Охрана окружающей среды"  |
| 62 | Инженерная защита от затопления водами р.Бирюса в с.Шелехово Тайшетского района  | МО "Шелеховское сельское поселение" | 2020 | 70,13 | Заключено соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области | ГП Иркутской области "Охрана окружающей среды"  |
| 63 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в п.Соляная на реке Бирюса в Тайшетском районе  | МО "Соляновское сельское поселение" | 2019-2020 | 4,15 | В 2020 году доп.соглашением наименование мероприятия изменено на "Реконструкция берегоукрепительных сооружений в п.Соляная" | ГП Иркутской области "Охрана окружающей среды"  |
| 64 | Берегоукрепление некапитального характера в п.Соляная на реке Бирюса в Тайшетском районе Иркутской области | МО "Соляновское сельское поселение" | 2019 | 3,59 | Заключено соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области | ГП Иркутской области "Охрана окружающей среды"  |
| 65 | Инженерная защита от затопления водами р.Бирюса в п.Шиткино Тайшетского района Иркутской области | МО "Шиткинское городское поселение" | 2020 | 61,3730 | Заключено соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, ведутся работы | ГП Иркутской области "Охрана окружающей среды"  |
| 66 | Реконструкция берегоукрепительных сооружений в п.Соляная | Министерство природных ресурсов Иркутской области | 2021 | 188,00 |  Реконструкция в стадии завершения | ГП Иркутской области "Охрана окружающей среды"  |
| 67 | Расчистка русла реки Бирюса в п.Соляная | Росводресурсы | 2021 | 16,00 | Завершена | ГП Иркутской области "Охрана окружающей среды"  |
| **ЖКХ** |
| 68 | Реконструкция системы теплоснабжения Тайшетского городского поселения | МО "Тайшетское городское поселение" | 2018 | 20,1 | - | ГП Иркутской области "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"  |
| 69 | Приобретение и установка на муниципальные котельные автоматические угольные котлы "Прометей Автомат" и блочно-модульные котельные на основе твердотопливных котлов "Прометей Автомат" | Администрация Тайшетского района | 2018 | 13,720 | - | ГП Иркутской области "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"  |
| 70 | Строительство теплоисточника ст. Тагул | МО "Бирюсинское городское поселение" | 2018 | 8,12 | - | ГП Иркутской области "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"  |
| 71 | ЗАО "Байкалэнерго" (реконструкция тепловой сети, техническое перевооружение тепловой сети котельной №2, участков тепловой сети, модернизация оборудования ХВО, техническое перевооружение оборудования трансформаторной подстанции)  | ЗАО "Байкалэнерго" | 2022 - 2025 | 297,87 | - | Внебюджетные источники |
| 72 | ООО "Транстехресурс" (мероприятия, проводимые концессионером в рамках реализации концессионного соглашения)  | ООО "Транстехресурс" | 2018-2019 | 12,13 | - | Внебюджетные источники |
| 73 | Бурение скважины с обустройством и строительство локального водопровода в Тимирязевском МО | МО "Тимирязевское сельское поселение" | 2025 | 3,50 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 74 | Бурение скважины с обустройством и строительство локального водопровода в Николаевском МО | МО "Николаевское сельское поселение" | 2024 | 2,90 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 75 | Бурение скважины с обустройством и строительство локального водопровода в Разгонском МО | МО "Разгонское сельское поселение" | 2025 | 2,90 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 76 | Бурение скважины с обустройством и строительство локального водопровода в Черчетском МО | МО " Черчетское сельское поселение" | 2024 | 4,17 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 77 | Бурение скважины с обустройством и строительство локального водопровода в Венгерском МО | МО "Венгерское сельское поселение" | 2023 | 4,30 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 78 | Бурение скважины с обустройством и строительство локального водопровода в Нижнезаимском МО | МО "Нижнезаимское сельское поселение" | 2024 | 4,80 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 79 | Строительство локального водопровода в д. Иванов Мыс Бузыкановского МО | МО "Бузыкановское сельское поселение" | 2025 | 1,50 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 7сырья и продовольствия" |
| 80 | Бурение скважины с обустройством и строительство локального водопровода в Мирнинском МО | МО "Мирнинское сельское поселение" | 2023 | 4,66 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 81 | Приобретение блочно-модульной котельной в р.п. Юрты | МО "Юртинское городское поселение" | 2021-2022 | 146,50 | Заключен контракт на поставку модульной котельной  | ГП Иркутской области "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
| 82 | Бурение скважины в п.Облепиха | МО "Разгонское сельское поселение" | 2024 | 2,90 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 83 | Бурение скважины в с.Конторка с установкой водоочистительной системы | МО Половино-Черемховское сельское поселение | 2024 | 2,00 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 84 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | МО Березовское сельское поселение | 2022 | 3,00 | - | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 85 | Строительство водовода от ул.Крупской до ул.Энергетиков в г.Бирюсинске | МО "Бирюсинское городское поселение" | 2021 | 3,94 | Работы выполнены  | ГП Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области на 2019-2024 г.г." |
| 86 | Возведение водонапорной башни Рожновского по адресу: ул. Чапаева, 14А | МО "Новобирюсинское городское поселение" | 2023 | 5,61 |  | ГП Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |