**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**

**ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА**

**АКТ № 08/15**

по результатам проведения контрольного мероприятия использования средств дорожного фонда за 2014 год и первое полугодие 2015г. в Новобирюсинском муниципальном образовании

30 .09.2015г. г.Тайшет

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**

В соответствии с, п. 4 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Решением Думы Новобирюсинского муниципального образования от 29.01.2014 г. №32 «Об утверждении Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате Тайшетского района», п.п. 3.3 п.3 Плана работы КСП Тайшетского района на 2-е полугодие 2015г., утвержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 30.06.2015г. № 95-р, распоряжение председателя КСП Тайшетского района от 14.08.2015г. №117-р «О проведении контрольного мероприятия по использованию средств дорожного фонда за 2014 год и первое полугодие 2015г. в Новобирюсинском муниципальном образовании».

Предмет контрольного мероприятия: средства муниципального дорожного фонда Новобирюсинского муниципального образования, подлежащие использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.

**Объект контрольного мероприятия:**

**-** администрация Новобирюсинского муниципального образования;

- МУПы находящиеся на территории Новобирюсинского муниципального образования.

 **Цель контрольного мероприятия:**

 **-** нормативное правовое регулирование вопросов использования бюджетных средств, выделенных на финансирование дорожной деятельности;

 - анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и их расходования;

 - проверка целевого и эффективного использования средств дорожного фонда, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2014 год и первое полугодие 2015 года.

**Состав рабочей группы:** ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Зайцева С.Ю., ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Сандалова О.С.

**Срок начала и окончания проведения контрольного мероприятия:** с 14.08.2015г. по 28.09.2015г.

**Перечень вопросов контрольного мероприятия:**

- анализ нормативных правовых актов, устанавливающих расходные и бюджетные обязательства, объемы бюджетных ассигнований на их исполнение;

 - анализ объемов бюджетных ассигнований, доведенных лимитов бюджетных обязательств, финансирования и производственных расходов;

- проверка использования средств бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 - проверка соблюдения законодательства при заключении и исполнении муниципальных контрактов (договоров).

- определить назначение, источники формирования и использования средств дорожного фонда, отчётность и контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда, созданного в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации в составе бюджета Новобирюсинского муниципального образования;

-оценить эффективность планирования, использования финансовых ресурсов дорожного фонда.

**Общие сведения**

Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-ОЗ Новобирюсинское муниципальное образование наделено статусом **городского поселения** и входит в состав муниципального образования «Тайшетский район».

В соответствии со ст. 21 Устава Новобирюсинского муниципального образования структуру органов местного самоуправления составляют:

1) Глава Новобирюсинского муниципального образования – глава городского поселения;

2) Дума Новобирюсинского муниципального образования – Дума городского поселения;

3) Администрация Новобирюсинского муниципального образования – администрация городского поселения.

 Администрация Новобирюсинского муниципального образования действует на основании Устава Новобирюсинского муниципального образования, принятого решением Думы Новобирюсинского муниципального образования №3 от 14.12.2005 г., с последними изменениями и дополнениями внесенными решением Думы Новобирюсинского муниципального образования № 57 от 18.03.2015 г.

В проверяемом периоде главой Новобирюсинского городского поселения являлась Цимм Г.Н. (весь проверяемый период).

В соответствии с п.5 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», **к вопросам местного значения** муниципального образования относятся: «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

К вопросам местного значения городского поселенияв соответствии с **п.5 ст.6** Устава Новобирюсинского муниципального образования **отнесены:**  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 257-ФЗ) регламентирует вопросы дорожной деятельности в Российской Федерации.

 Муниципальный дорожный фонд – часть средств местного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования (далее – дорожный фонд).

П.9. ст.5 Федерального закона № 257-ФЗ установлено, что « Автомобильными дорогами **общего пользования местного значения поселения** являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения может утверждаться органом местного самоуправления поселения.

 В статье 13 Федерального закона № 257-ФЗ установлены полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в ст. 17.1 закрепляет основы муниципального контроля, который организуется и осуществляется органами местного самоуправления по вопросам, предусмотренным федеральным законодательством.

К **основным направлениям муниципального дорожного контроля**, как правило, относится контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений в области обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения и выполнением иных требований федеральных законов, законов субъекта Российской Федерации и муниципальных правовых актов по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения.

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта РФ и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

В соответствии со ст. 34. Федерального закона № 257-ФЗ «Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» **определено, что** «**1.** Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств местных бюджетов, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств физических или юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. **2.** Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями технических регламентов. **3.** Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели утверждаются органом местного самоуправления».

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования, указанным в [абзаце первом](#Par0) настоящего пункта, от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного органа муниципального образования.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

**Результаты контрольного мероприятия:**

В нарушение ст. 15 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (о не предоставлении документов), по запросу Контрольно-счетной палаты от 14.08.2015г. № 323-04-01/11 **из-за отсутствия на проверку** **не представлены** следующие **документы**:

- копии свидетельств о праве муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и необщего пользования;

- технические паспорта на автомобильные дороги местного значения и сооружения к ним;

- муниципальные правовые акты, принятые в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. **№257-ФЗ** «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» которые регламентирует вопросы дорожной деятельности в Новобирюсинском муниципальном образовании **в т.ч.:**

- утвержденный перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения (ст.13 п.5);

 - Порядок содержания автомобильных дорог (ст.17. п.2);

 - Порядок ремонта автомобильных дорог ( ст.18 п.2).

 - Соглашения заключенные между администрацией Новобирюсинского муниципального образования об оказании услуг с МУП по содержанию автомобильных дорог местного значения на 2014 2015 г.г.

 **1. Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществление дорожной деятельности и устанавливающих расходные и бюджетные обязательства, объемы бюджетных ассигнований на их исполнение.**

Согласно положений п. 5 ст.6 Устава Новобирюсинского муниципального образования к вопросам местного значения городского поселения **отнесены:**  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Нормативными правовыми актами, регламентирующими полномочия органов местного самоуправления Новобирюсинского муниципального образования в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в проверяемый период являлись:

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления»;

 - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»;

 - Решение Думы Новобирюсинского муниципального образования от 30.10.2013г. №22 «О создании муниципального дорожного фонда Новобирюсинского муниципального образования»;

 - Решение Думы Новобирюсинского муниципального образования от 30.10.2013г. №23 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Новобирюсинского муниципального образования»;

 - Постановление Администрации Новобирюсинского муниципального образования от 24.01.2013г. №5 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Новобирюсинского муниципального образования».

 На момент проведения проверки, **в нарушение действующего** законодательства, в Администрации Новобирюсинского муниципального образования отсутствовали следующие муниципальные правовые акты, предусмотренные соответствующими статьями Федерального закона от **08.11.2007г. № 257-ФЗ** «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»:

 - по установлению Порядка содержания автомобильных дорог **(п. 2 ст. 17)**;

- по установлению Порядка ремонта автомобильных дорог **(п. 2 ст. 18)**.

 Кроме того КСП отмечает, что определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в соответствии с **п.7 ст.13** Федерального закона №257-ФЗ относится к полномочиям органов местного самоуправления.

 В проверяемом периоде данные полномочия Администрацией Новобирюсинского муниципального образования **не реализованы.**

К полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с **п. 11 ст. 13** Федерального закона №257-ФЗ относится утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

 В нарушение **п.11 ст.13** Федерального закона № 257-ФЗ нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели в проверяемом периоде администрацией Новобирюсинского муниципального образования**не утверждались**, что не позволило в ходе проверки оценить правильность расчета стоимости ремонта и содержания автомобильных дорог, а также потребность денежных средств на их финансирование.

 В нарушение ст.14 федерального закона № 257-ФЗ администрацией Новобирюсинского муниципального образования не утверждаются планы работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог.

 Федеральным законом № 257-ФЗ определены полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

В соответствии с п.3 ст. 15 Федерального закона № 257-ФЗ, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления.

 Данные полномочия возложены на Администрацию Новобирюсинского муниципального образования ст.13 Положения об организации и деятельности администрации Новобирюсинского муниципального образования, утвержденного решением Думы Новобирюсинского муниципального образования от 03.03.2006г. №15.

 Согласно ст. 13 Федерального закона 257-ФЗ утверждение перечня автомобильных дорог относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В соответствии **с п.5 ст. 13** Федерального закона №257-ФЗ постановлением главы администрации Новобирюсинского муниципального образования от 02.04.2012г. № 19 утвержден Перечень муниципальных **автомобильных дорог** общего пользования муниципального значения Новобирюсинского муниципального образования (далее - Перечень), а также постановлением главы администрации Новобирюсинского муниципального образования от 02.04.2012г. № 19 утвержден Перечень муниципальных **автомобильных мостов** общего пользования муниципального значения Новобирюсинского муниципального образования.

Перечень автомобильных дорог **необщего пользования** местного значения не утверждён в связи с их отсутствием.

Согласно Перечню на территории Новобирюсинского муниципального образования имеется 28 автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 24,55км, а также 3 подъезда к р.п. Новобирюсинский протяженностью 26,45км.

 В нарушение ст. 10 Федерального закона № 257-ФЗ сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения Новобирюсинского муниципального образования в Едином государственном реестре автомобильных дорог не подтверждаются выпиской из единого государственного реестра автомобильных дорог.

Общая характеристика автомобильных дорог в соответствии с технической категорией и типом покрытия представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование населенного пункта, улицы в границах Новобирюсинского муниципального образования | Протяженностьавтодороги /м/ | Ширинаавтодорожногополотна/м/ | Площадьполотнадороги/кв.м./ | Составдорожногопокрытия | Технологическоесостояние |
| 1 | ***Подъезд к р.п. Новобирюсинский:******Автомобильная дорога:******-со стороны г. Тайшет******-со стороны п.Хиндичет Красноярского края******-со стороны п. Горевой Тайшетского района*** |   140007450 5000 | 1515 15 | 21000010325075000 | ***п.г.с.******п.г.с.******п.г.с.*** | ***удовлетв******неудовл.******неудовл.*** |
| 2 | ***р.п. Новобирюсинский:***автомобильная дорога по улице 40 лет Победы ;автомобильная дорога по улице Молодежная;автомобильная дорога по улице Матросова;автомобильная дорога по улицеЧапаева;автомобильная дорога по улице Фрунзе;автомобильная дорога по улице Калинина;автомобильная дорога по улице Ворошилова;автомобильная дорога по улице Гастелло;автомобильная дорога по улицеСоветская;автомобильная дорога по улице Ленина;автомобильная дорога по улице Железнодорожная; автомобильная дорога по улице Набережная;автомобильная дорога по улице Первомайская;автомобильная дорога по улице Зеленая;автомобильная дорога по улице Таежная;автомобильная дорога по улице 50 лет Октября;автомобильная дорога по улице Красноармейская;автомобильная дорога по улицеКомсомольская;автомобильная дорога по улицеПодстанция;автомобильная дорога по ул. Центральная №1;автомобильная дорога по ул. Центральная №2автомобильная дорога от улицыЖелезнодорожная до улицы Красноармейская;автомобильная дорога от улицыКрасноармейская до улицы Подстанция;автомобильная дорога от улицыЖелезнодорожная до улицы Первомайская;автомобильная дорога от поворота до въезда на муниципальное кладбище;автомобильная дорога от улицы Красноармейская до улицы Пожарный городок; автомобильная дорога от улицы Ворошилова до улицы Чапаева; автомобильная дорога от улицы Железнодорожная до улицы 50лет Октября. |  600 600 4006003007007006008501600160010001200600400900600600300 13001300 270070014001800 15008001000 |  10 7910991088810108669878  11  11 1310817 2088 |  6000 42003600600027006300700048006800128001600010000 9600360024008100480042002400  1430014300 35100 70001120030600 3000064008000 | п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с. п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с. п.г.с.п.г.с.п.г.с.п.г.с. | удовлетв.удовлетв.удовлетвудовлетв.удовлетв.удовлетв.удовлетв.удовлетв.удовлетв.удовлетв.удовлетв.удовлетв.удовлетв.удовлетв.удовлетв.удовлетв. удовлетв.удовлетв.удовлетв. удовлетв. удовлетв.удовлетв.удовлетв.неудовлтв.удовлетв.удовлетв.неудовлетв.неудовлетв. |
|  | **Всего:** | **53100 м** |  |  |  |  |

В соответствии со ст.8 Федерального закона № 257-ФЗ, где указано что, « К собственности поселения относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог».

В то же время КСП отмечает, что перечень должен содержать информацию обо всех дорогах общего и необщего пользования, учтенных на территории поселения.

Исходя из ст. 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ указано, что автодороги могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, муниципальной, а также частной.

 Кроме этого, следует отметить, что проезды к дворовым территориям относятся к дорогам общего пользования и должны быть включены в перечень автомобильных дорог.

В Новобирюсинском муниципальном образовании, согласно выписке из реестра муниципальной собственности Новобирюсинского муниципального образования по состоянию на 01.08.2015г. числится 28 автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью 26,65 км., при пересчете установлено **не соответствие на 2,1 км**. (арифметическая ошибка), фактически должно быть 24,55 км.

Автомобильные дороги общего пользования включены в реестр муниципального имущества Новобирюсинского муниципального образования на основании постановления администрации Новобирюсинского муниципального образования от 30.03.2012г. №17а.

 Автомобильные дороги общего пользования не паспортизированы и приняты в муниципальную собственность городского поселения.

 Из 28 дорожных объектов, находящихся в собственности поселения, на момент проверки свидетельства о государственной регистрации права собственности отсутствовали.

 Кроме того, КСП отмечает, что в реестре неверно указаны идентификационные номера автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с классификатором.

 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.06.2013г. №159-ст «О принятии и введении в действие общероссийского классификатора территорий муниципальных образований принят ОК 033-2013 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований с датой введения в действие 1 января 2014 года взамен Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований ОК 033-2005.

 На земельные участки под дорожными объектами поселения отсутствуют кадастровые паспорта и свидетельства о регистрации права собственности на них у поселения.

 Фактически, процесс паспортизации дорожных объектов и земельных участков под ними до настоящего момента Администрацией поселения не завершен.

 Согласно справке предоставленной администрацией Новобирюсинского муниципального образования от 03.09.2015г. в настоящее время ведется работа по признанию автомобильных дорог, расположенных на территории Новобирюсинского муниципального образования безхозяйными объектами.

 Проведено межевание дорог, изготовлены техпаспорта на 22 дороги, по которым в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области поданы заявления о принятии на учет безхозяйной недвижимой вещи. По 4-ем дорогам постановка на кадастровый учет приостановлена в связи с тем, что дороги расположены на земельных участках, входящих в состав земельных участков, представляющих собой единое землепользование (лесной фонд и федеральная собственность).

 Дорожные объекты, находящиеся в собственности поселения, на балансе поселения (в бухгалтерском учете) отражены на забалансовом счете **№ 0.02.1** со стоимостной оценкой **1 руб.** Согласно представленных устных объяснений, принятие их в бухгалтерском учете по стоимости 1 руб. обусловлено отсутствием документов, указывающих стоимостную характеристику объектов при их принятии в собственность и на настоящий период времени, ввиду не завершения оформления технических и кадастровых паспортов.

 Решениями Думы Новобирюсинского муниципального образования с 01 января 2014 года в поселении создан муниципальный дорожный фонд (решение Думы от 30.10.2013г. №22) и определен порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда (решение Думы от 30.10.2013г. №23).

 Главными источниками формирования дорожного фонда поселения являются акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла (далее - акцизы), подлежащие зачислению в бюджет поселения, собственные средства Новобирюсинского муниципального образования.

**2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования на исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности.**

В соответствии с бюджетными показателями на 2014 г. дорожный фонд в Новобирюсинском муниципальном образовании по разделу 0409 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта» утвержден в объеме **2389,9 тыс. руб.**, из них акцизы составляют 1434,9 тыс. руб., собственные средства 955,0 тыс. руб.

Формирование доходов дорожного фонда в 2014 году представлено в таблице 2:

Таблица 2 (тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджет на 2014г. в ред. решений Думы  | Исполнение за 2014 год  |
| 25.12.2013№ 29первоначально утвержденный план | 30.12.2014№ 51уточненный план | По отчету  | в % от плана |
| ***Акцизы по подакцизным товарам (продукции ) производимым на территории РФ*** | **1934,5** | **1434,9** | **1434,9** | **100,0** |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 708,0 | 519,7 | 541,6 | 104,2 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 14,7 | 10,9 | 12,2 | 111,9 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1146,3 | 904,3 | 927,7 | 102,6 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 65,5 | - | -46,6 | - |

 Расходование бюджетных средств осуществлялось в соответствии с решениями Думы Новобирюсинского муниципального образования о бюджете поселения, сводной бюджетной росписью и кассовым планом.

Объем средств, направленных на осуществление дорожной деятельности в Новобирюсинском муниципальном образовании за счет средств дорожного фонда в 2014 году характеризуется данными, приведенными в Таблице 3:

 Таблица 3. (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Первоначально утвержденный план (решение от25.12.2013№ 29) | Уточненныйпланна 2014г.(решение от 30.12.2014г№51) | Исполне-ниеза 2014г. | Неисполненые назначения | % Исполнения |
| **Национальная экономика (04)** | **1966,8** | **2422,2** | **1290,9** | **1131,3** | **53,3** |
| Общеэкономические вопросы (01) | 32,3 | 32,3 | 24,2 | 8,1 | 74,9 |
| *Дорожный фонд (09)* | *1934,5* | *2389,9* | *1266,7* | *1123,2* | *53,0* |

По **подразделу 09** исполнение составило 1266,7 тыс. руб. (320,1 тыс.руб. + 946,6 тыс.руб.) или 53,0 % от плановых назначений (2389,9 тыс.руб.) не исполнено 1123,2 тыс.руб.

 За счет средств муниципального дорожного фонда, сформированного за счет отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, подлежащих зачислению в местные бюджеты, расходы составили в том числе:

- **за счет средств муниципальных дорожных фондов**, сформированных за счет отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, подлежащих зачислению в местные бюджеты, предусмотрены расходы в сумме 1434,9тыс.руб. Исполнение составило **320,1 тыс.руб.** или 22,3%. Причиной не исполнения плановых назначений является отсутствие заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ.

Средства муниципального дорожного фонда были использованы на ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения: очистку дорог в зимний период от снега, улиц, оформление документации на техническую инвентаризацию автодорог.

- **за счет средств местного бюджета** были предусмотрены расходы в сумме 955,0 тыс.руб. Исполнение составило **946,6 тыс.руб.** или 99,1%. Произведены расходы на очистку дорог в зимний период от снега, на приобретение ГСМ, дизельного топлива, запасных частей для спец.техники для содержания дорог.

Остатки средств дорожного фонда Новобирюсинского муниципального образования на 01.01.2015г. составили в сумме 1114,8 тыс.руб.

 Дорожный фонд на 1 полугодие 2015г. по разделу 0409 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта» утвержден в объеме **2097,9 тыс. руб.**, из них акцизы составляют 1547,9 тыс. руб., собственные средства 550,0 тыс. руб.

Формирование доходов дорожного фонда в первом полугодии 2015 года представлено в таблице 4:

 Таблица 4(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджет на 2015г. в ред. решений Думы  | Исполнение за первое полугодие 2015 года  |
| 30.12.2014№ 50первоначально утвержденный план | 30.06.2015№ 62уточненный план | По отчету  | в % от плана |
| ***Акцизы по подакцизным товарам (продукции ) производимым на территории РФ*** | **433,1** | **433,1** | **234,5** | **54,1** |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 158,5 | 132,5 | 76,3 | 57,6 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3,2 | 4,9 | 2,1 | 42,9 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 256,8 | 290,1 | 162,7 | 56,1 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 14,6 | 5,6 | -6,5 |  |

Объем средств, направленных на осуществление дорожной деятельности в Новобирюсинском муниципальном образовании за счет средств дорожного фонда в первом полугодии 2015 года характеризуется данными, приведенными в таблице 5:

 Таблица 5 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Первоначально утвержденный план (решение от30.12.2014№ 50) | Уточненныйпланна 2015г.(решение от 30.06.2015г№62) | Исполне-ние за первое полугодие 2015г. | Неисполненые назначения | % Исполнения |
| **Национальная экономика (0400)** | **655,4** | **2320,2** | **663,8** | **1656,4** | **28,6** |
| Общеэкономические вопросы (0401) | 32,3 | 32,3 | 12,4 | 19,9 | 38,4 |
| ***Дорожное хозяйство (0409)*** | ***433,1*** | ***2097,9*** | ***536,4*** | ***1561,5*** | ***25,6*** |
| *Другие вопросы в области национальной экономики (0412)* | *190,0* | *190,0* | *115,0* | *75,0* | *60,5* |

 По **подразделу 09** исполнение составило 536,4 тыс. руб., в том числе дорожный фонд в сумме 152,5 тыс.руб. или 25,6 % от плановых назначений (2097,9 тыс.руб.) не исполнено 1561,5 тыс.руб.

Произведены расходы на очистку дорог в зимний период от снега, на приобретение ГСМ, запасных частей для спец.техники для содержания дорог,.

Технический учет и паспортизацию автомобильных дорог проводят с целью получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ по дальнейшему развитию дорожной сети, реконструкции, ремонту и содержанию эксплуатируемых дорог. Согласно пункту 12.1.2. ВСН-24-88 техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего пользования. Администрацией заключен муниципальный контракт с ООО «Кадастровые работы» от 07.10.2014г. на услуги по технической инвентаризации и изготовлению технической документации по автомобильным дорогам общего пользования.

 КСП отмечает, что администрацией Новобирюсинского муниципального образования не разработана и не утверждена целевая программа на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог и дворовых территорий.

План мероприятий по осуществлению ремонта автомобильных дорог в администрации отсутствует.

Фактически мероприятия по осуществлению ремонта автомобильных дорог осуществлялись на основе:

-перечня муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

 Отчеты формы № 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» за 2014 год и первое полугодие 2015г., администрацией формировались.

 **3. Проверка соблюдения законодательства при заключении муниципальных контрактов и договоров на осуществление дорожной деятельности**

 В соответствии с соглашением от 01.03.2014г. о передаче части полномочий, закупки осуществлял уполномоченный орган -  отдел закупок Управления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района, Заказчиком являлась администрация Новобирюсинского муниципального образования. Вся необходимая информация по закупкам, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- №44-ФЗ), размещена на официальном сайте Российской Федерации - Портал закупок.

Для осуществления мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет средств из дорожного фонда Новобирюсинского муниципального образования и из средств местного бюджета, Администрацией Новобирюсинского муниципального образования с применением положений Закона № 44-ФЗ заключены муниципальные контракты путем проведения открытых электронных аукционов, запросам котировок, по договорам заключенным с единственным поставщиком (договора-подряда).

При изучении конкурсной документации на размещение муниципальных заказов по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, по технической инвентаризации, изготовлению технических планов, технических паспортов, постановке объектов на государственный кадастровый учет в сети «Интернет» на официальном сайте ЕИС **в 2014 году**, установлено:

В 2014 году Администрацией Новобирюсинского городского поселения проведено 4 аукциона в электронной форме, 2 по результатам запроса котировок, по результатам которых заключены муниципальные контракты , 5 по договорам заключенным с единственным поставщиком на общую сумму 1266,7 тыс.руб., оплата по заключенным муниципальным контрактам и договорам произведена в полном объеме в сумме 1266,7 тыс.руб., согласно платежных поручений, в поле назначения платежа по классификации 0409 «Дорожная деятельность».

Информация по заключенным муниципальным контрактам представлена в таблице 6.

Таблица 6.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№, дата м/к** | **НМЦК**(тыс.руб.) | **Цена закл.****МЦК**(тыс.руб.) | **Сумма экономии**(тыс.руб.) | **Факт.****испол.**(тыс.руб.) | **КФСР** | **КВР** | **КОСГУ** |
| **1.** № 0134300026314000038от 02.04.2014г. «Расчистка дорог от снега и льда» Борисенко Н.П. | 82,0 | 81,0 | 1,0 | 81,1 | 0409 | 244 | 225 |
| **2.** № 0134300026314000012от 02.04.2014г. «Приобретение конструкции для навесного оборудования на погрузчик с ковшом» ООО «Торговый Дом «Белорусский»» | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 0409 | 244 | 310 |
| **3.** № 0134300026314000064от 19.05.2014г. «Выполнение работ по ремонту оснований покрытий дорог» ООО «Аян» | 310,0 | 306,9 | 3,1 | 306,9 | 0409 | 244 | 225 |
| **4.** № 0134300026314000073от 03.06.2014г. «Приобретение запасных частей к автогрейдеру» ООО ПКФ «ЧЕЛДОРТРАК» | 199,8 | 174,5 | 25,3 | 174,5 | 0409 | 244 | 340 |
| **5.** № 0134300026314000233от 19.05.2014г. «Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости- автомобильных дорог общего пользования, изготовление технической документации, постановке объектов на государственный кадастровый учет и получению кадастровых паспортов» ООО «Кадастровые работы» | 1427,6 | 299,7 | 1127,9 | 299,7 | 0409 | 244 | 226 |
| **6.** № 0134300026314000019от 01.04.2014г. «Приобретение дизельного топлива» ИП Самошкин О.А. | 255,5(**0409 – 100,0;**0503- 155,5) | 254,8(**0409 – 100,0;**0503- 154,8) | 0,7 | 100,0 | 0409 | 244 | 340 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0409** | 2305,4 | 1148,1 | - | **1148,2** |  |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0503** | 155,5 | 154,8 | 0,7 | - |  |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0409** | **2460,9**  | **1302,9** | **1158,0** | **1148,2** |  |  |  |

Экономия бюджетных средств от проведения аукционных процедур составила 1158,0 тыс. руб.

Информация по заключенным договорам представлена в таблице 7.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№, дата договора** | **Цена**(тыс.руб.) | **Факт.****испол.**(тыс.руб.) | **КФСР** | **КВР** | **КОСГУ** |
| **1.** № 1 от 09.01.2014г. «Расчистка дорог от снега и льда и грейдированию дорог» Цимм С.А. | 16,1 | 20,5 | 0409 | 244 | 225 |
| **2.** № 3 от 03.02.2014г. «Расчистка дорог от снега и льда и грейдированию дорог» Цимм С.А. | 16,1 | 20,5 | 0409 | 244 | 225 |
| **3.** № 0002581от 24.12.2014г. «Приобретение моторного масла»  | 13,2 | 13,2 | 0409 | 244 | 340 |
| **4.** № 70от 02.04.2014г. «Приобретение моторного масла»  | 30,0 | 30,0 | 0409 | 244 | 340 |
| **5.** № 1от 21.01.2014г. «Приобретение ГСМ»  | 34,5 | 34,5 | 0409 | 244 | 340 |
| **ИТОГО:** | 109,9 | 118,7 |  |  |  |

 Согласно **ст. 226 НК РФ** учреждения, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, за исключением отдельных их видов, признаются налоговыми агентами. Такие организации обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет исчисленную сумму налога.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате (**п. 4 ст. 226 НК РФ**).
Порядок налогообложения вознаграждений по договору подряда зависит от того, является ли гражданин, работающий по такому договору, индивидуальным предпринимателем. Если да, то все налоги он обязан начислять и уплачивать за себя сам. Если работник не является предпринимателем, то при выплате вознаграждения по гражданско-правовому договору необходимо удержать НДФЛ.
 Следовательно, администрация, выплачивающая физическому лицу доход за выполненные работы (оказанные услуги) по договору гражданско-правового характера, в частности по договору подряда, обязана удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из суммы вознаграждения, предусмотренного таким договором, при его фактической выплате.

КСП отмечает, что в договорах подряда отражено, что цена включает НДФЛ, а также в договорах предусмотрен пункт с указанием «Заказчик начисления и уплачивает с назначенного Исполнителю вознаграждения обязательные платежи», с указанием % отчислений и суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.

В первом полугодии 2015 года Администрацией Новобирюсинского городского поселения проведено 2 аукциона в электронной форме, по результатам которых заключены муниципальные контракты, 7 по договорам заключенным с единственным поставщиком на общую сумму 931,6 тыс.руб., оплата по заключенным муниципальным контрактам и договорам произведена в сумме 536,4 тыс.руб., согласно платежных поручений, в поле назначения платежа по классификации 0409 «Дорожная деятельность».

Информация по заключенным муниципальным контрактам представлена в таблице 8.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№, дата м/к** | **НМЦК**(тыс.руб.) | **Цена закл.****МЦК**(тыс.руб.) | **Сумма экономии**(тыс.руб.) | **Факт.****испол.**(тыс.руб.) | **КФСР** | **КВР** | **КОСГУ** |
| **1.** № 0134300026315000357от 03.05.2015г. «Услуги по содержанию автомобильных дорог на территории Новобирюсинского МО» ООО «Аян» | 600,0 | 594,0 | 6,0 | 152,4 | 0409 | 244 | 225 |
| **2.** № 0134300026315000238от 23.03.2015г. «Поставка скоростного поворотного отвала для трактора серии МТЗ-82.1 марки СМК-17 для нужд администрации Новобирюсинского муниципального образования» ООО ПКФ «Вятка Агродизель» | 160,0 | 160,0 | - | 160,0 | 0409 | 244 | 340 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0409** | **760,0** | **754,0** | **6,0** | **312,4** |  |  |  |

Экономия бюджетных средств от проведения аукционных процедур составила 6,0 тыс. руб.

Информация по заключенным договорам представлена в таблице 9.

Таблица 9.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№, дата договора** | **Цена**(тыс.руб.) | **Факт.****испол.**(тыс.руб.) | **КФСР** | **КВР** | **КОСГУ** |
| **1.** № 1 от 02.01.2015г. «Расчистка дорог от снега и льда» Цимм С.А. (2 месяца) | 45,2 | 57,5 | 0409 | 244 | 225 |
| **2.** № 4 от 01.04.2015г. «Расчистка дорог от снега и льда и грейдированию дорог» Мурашкин Ю.Н. | 19,5 | 24,8 | 0409 | 244 | 225 |
| **3.** № 3 от 02.03.2015г. «Расчистка дорог от снега и льда и грейдированию дорог» Мурашкин Ю.Н. | 23,0 | 29,2 | 0409 | 244 | 225 |
| **4.** № 22/02от 20.03.2015г. «Приобретение запасных частей»  | 15,1 | 15,1 | 0409 | 244 | 340 |
| **5.** № 59от 05.05.2015г. «Приобретение запасных частей»  | 18,0 | 18,0 | 0409 | 244 | 340 |
| **6.** № 1от 14.01.2015г. «Приобретение ГСМ»  | 33,5 | 33,5 | 0409 | 244 | 340 |
| **7.** № 5от 02.03.2015г. «Приобретение дизельного топлива»  | 45,9 | 45,9 | 0409 | 244 | 340 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | 200.2 | 224,0 |  |  |  |

КСП отмечает, что в договорах подряда отражено, что цена включает НДФЛ, а также в договорах предусмотрен пункт с указанием «Заказчик начисления и уплачивает с назначенного Исполнителю вознаграждения обязательные платежи», с указанием % отчислений и суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.

По информации администрации Новобирюсинского муниципального образования для улучшения качества дорог общего пользования Чуноярской дистанцией пути ПЧ-6 предоставлялся безвозмездно щебень, находящийся на обочине в северной горловине ст.Новобирюсинская.

 Исходя из вышеизложенного, КСП констатирует, что расходование средств муниципального дорожного фонда производилось в соответствии с требованиями Бюджетного законодательства и Положения о муниципальном дорожном фонде Новобирюсинского муниципального образования.

 Фактически произведенные расходы по разделу 0409 «Дорожное хозяйство» составили в 2014г. в сумме 1266,7 тыс.руб., за первое полугодие 2015г. в сумме 536,4 тыс.руб., таким образом общая сумма проверенных средств дорожного фонда составила в общей сумме 1803,1 тыс.руб.

**Выводы:**

 **1**. Нормативно-правовое регулирование вопросов использования бюджетных средств, выделенных на финансирование дорожной деятельности, не в полной мере соответствует действующему законодательству, так:

 В нарушение действующего законодательства, в Администрации Новобирюсинского муниципального образования отсутствовали следующие муниципальные правовые акты, предусмотренные соответствующими статьями Федерального закона от **08.11.2007г. № 257-ФЗ** «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»:

 - по установлению Порядка содержания автомобильных дорог **(п. 2 ст. 17)**;

- по установлению Порядка ремонта автомобильных дорог **(п. 2 ст. 18)**.

 В проверяемом периоде полномочия по определению размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в соответствии с **п.7 ст.13** Федерального закона №257-ФЗ Новобирюсинским МО не реализованы**.**

 **2.** При анализе объемов бюджетных ассигнований, финансирования и их расходования установлено:

В соответствии с бюджетными показателями на 2014 г. дорожный фонд в Новобирюсинском муниципальном образовании по разделу 0409 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта» утвержден в объеме **2389,9 тыс. руб.**, из них акцизы составляют 1434,9 тыс. руб., собственные средства 955,0 тыс. руб.

При плане 2389,9 тыс.руб. в 2014 году исполнение по расходам составило 1266,7 тыс.руб. что ниже плановых назначений на 1123,2 тыс.руб. или исполнено 53 % .

Причиной не исполнения явилось отсутствие заключенных муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог в Новобирюсинском муниципальном образовании.

Средства муниципального дорожного фонда были использованы на ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения: очистку дорог в зимний период от снега, улиц, оформление документации на техническую инвентаризацию автодорог.

Остатки неиспользованных средств дорожного фонда Новобирюсинского муниципального образования на 01.01.2015г. составили в сумме 1114,8 тыс.руб.

 Дорожный фонд на 1 полугодие 2015г. по разделу 0409 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта» утвержден в объеме 2097,9 тыс. руб., из них акцизы составляют 1547,9 тыс. руб., собственные средства 550,0 тыс. руб.

 При плане 2097,9тыс.руб. в 2015 году исполнение по расходам составило 536,4 тыс.руб., что ниже плановых назначений на 1561,5 тыс.руб., или исполнено 25,6 % к плановым назначениям.

 Произведены расходы на очистку дорог в зимний период от снега, на приобретение ГСМ, запасных частей для спец.техники для содержания дорог.

 **3.** При проверке целевого и эффективного использования средств дорожного фонда, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2014 год и первое полугодие 2015 года нарушения не установлены.

**Предложения КСП:**

1. Привести в соответствие с действующим законодательством НПА по вопросам использования бюджетных средств, выделенных на финансирование дорожной деятельности.
2. Активизировать работу по использованию имеющихся бюджетных ассигнований в полном объеме.
3. Своевременно заключать муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог в Новобирюсинском муниципальном образовании.
4. Подтвердить сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения Новобирюсинского муниципального образования в Едином государственном реестре автомобильных дорог выпиской из единого государственного реестра автомобильных дорог в соответствии со ст. 10 федерального закона № 257-ФЗ.
5. Провести паспортизацию всех автомобильных дорог, утвержденных перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Новобирюсинского муниципального образования.

Заместитель Председателя КСП Е.В.Ефимова

*Подготовлен*

*ведущим инспектором по обеспечению деятельности*

 *в аппарате Контрольно-счетной палаты*

*Тайшетского района Зайцевой С.Ю.*