**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от ” 30” сентября 2015 г. № 1203

Об оценке эффективности использования средств

бюджета муниципального образования "Тайшетский

район", направляемых на капитальные вложения

в объекты муниципальной собственности

 В целях эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район", направляемых на капитальные вложения посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Тайшетский район" на осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" и (или) приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Тайшетский район", осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность муниципального образования "Тайшетский район", руководствуясь ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район", направляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тайшетского района от 01.09.2015 г. № 1168 "Об оценке эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район", направляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности".

3. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского района В.Н. Кириченко

Утверждена

постановлением администрации Тайшетского района

от "30" сентября 2015 г. № 1203

 МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН", НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методика оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район", направляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (далее - Методика), предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет), направляемых на капитальные вложения посредством:

предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Тайшетский район" субсидий из районного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Тайшетский район";

осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность муниципального образования "Тайшетский район".

2. Оценка эффективности осуществляется на основании [расчета](#Par209) интегральной оценки эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.

2. ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

СОЦИАЛЬНО-БЮДЖЕТНОГО ЭФФЕКТА

3. Расчет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, производится на основе данных, содержащихся:

в проекте решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств районного бюджета;

в проекте решения о предоставлении субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Тайшетский район".

Указанные в настоящем пункте проекты решений далее именуются проекты решений об инвестициях.

4. Все данные для расчетов должны быть приведены в ценах текущего года.

В случае если реализация инвестиционного проекта занимает несколько лет, расчет приведенных ниже показателей социально-бюджетного эффекта осуществляется на весь период эксплуатации инвестиционного проекта, при этом все показатели приводятся к действующим ценам и суммируются.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 5. Оценка эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения, осуществляется на основе следующих качественных критериев:

1) **критерий "Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением показателя (показателей) результатов его осуществления**".

 **Балл, равный 1,** присваивается инвестиционному проекту, если в проекте решения об инвестициях дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации проекта.

 Рекомендуемые количественные [показатели](#P457), характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены **в приложении 1** к настоящей Методике. Заявитель вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта;

2) **критерий** **"Соответствие цели инвестиционного проекта поставленным целям, задачам, определенным в** **Стратегии** **социально-экономического развития Тайшетского района,** **Программе** **социально-экономического развития Тайшетского района, действующих на момент оценки эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, либо направлена на решение проблем социально-экономического развития, установленных данными документами".**

**Балл, равный 1**, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одной из поставленных целей, задач, определенных стратегическими документами социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район", либо направлена на решение проблем социально-экономического развития, установленных данными документами";

3) **критерий "Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках федеральных целевых и государственных программ Российской Федерации, государственных программ Иркутской области, а также муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета".**

Обоснованием комплексного подхода к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта **(балл, равный 1)** является включение в указанные программы (либо одну из программ) инвестиционного проекта, - соответствие цели проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта. Инициатор проекта приводит наименование соответствующей программы, реквизиты документа, утверждающего соответствующую программу, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта;

4) **критерий "Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями".**

**Балл, равный 1**, присваивается в случае, если в рамках инвестиционного проекта выполняется одно из требований:

производство продукции (работ и услуг), не имеющей отечественных аналогов;

производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);

производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме;

5) **критерий "Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств районного бюджета".**

**Балл, равный 1**, присваивается в случае, если строительство (реконструкция) объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", создаваемого в рамках инвестиционного проекта, либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Тайшетский район", предусмотрено нормативными правовыми актами муниципального образования "Тайшетский район" либо предусмотрено поручениями мэра Тайшетского района. Инициатором проекта указываются наименование и реквизиты соответствующих документов;

6) **критерий "Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования".**

Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования признается обоснованным **(балл, равный 1),** если выполняется одно из требований:

инициатором проекта обоснована необходимость использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу;

отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. метров) или строительному объему (куб. метров) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.

В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования, или (в случае необходимости использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и (или) доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому проекту.

Для проведения оценки на соответствие указанному критерию инициатор проекта представляет документально подтвержденные сведения по проектам-аналогам, реализуемым (или реализованным) на территории Тайшетского района, Иркутской области, в Российской Федерации или в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации, в иностранном государстве.

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению или по конструктивным и объемно-планировочным решениям. Предлагаемая форма [сведений](#Par606) по проекту-аналогу, представляемая заявителем, приведена в **приложении 3** к Методике.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых предусмотрено приобретение объекта недвижимого имущества.

 7) **критерий "Целесообразность приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Тайшетский район".**

Целесообразность приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Тайшетский район" признается обоснованной **(балл, равный 1)**, если выполняются требования:

инициатором проекта обоснована необходимость приобретения объекта недвижимого имущества и невозможность строительства объекта капитального строительства, а также обоснование выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества);

представление подтверждения в виде справки Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района об отсутствии в казне муниципального образования "Тайшетский район" объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых предусмотрено строительство (реконструкция) объекта капитального строительства;

8) **критерий "Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий либо заключения о рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества".**

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию **(балл, равный 1)** являются:

для инвестиционных проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком), - наличие в представленных инициатором проектов документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

для инвестиционных проектов, предусматривающих приобретение приобретения объекта недвижимого имущества - наличие заключение о рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, полученного в установленном законодательстве порядке.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств районного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также в случаях, когда инициатором проекта указан номер пункта и части статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.

6. Оценка эффективности на основе качественных критериев () рассчитывается по следующей формуле:

где:

 - балл оценки i-го качественного критерия;

 - общее число качественных критериев;

 - число критериев, не применимых к проверяемому проекту.

7. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены [пункт](#Par81)ом[Par111](#Par111) 5 настоящей Методики.

8. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих **количественных критериев** оценки эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (далее - количественные критерии):

9. Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях настоящей Методики, приведены в приложении 2 к настоящей Методике:

1) **критерий "Значения показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта".**

Для присвоения **балла, равного 1**, представленные инициатором проекта в решении об инвестициях значения показателей результатов реализации инвестиционного проекта должны отвечать следующим требованиям (и/или):

наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (процент предполагаемого улучшения качества предоставляемых услуг; увеличение доходов районного бюджета за счет налоговых и иных поступлений после ввода в эксплуатации объекта; число дополнительных рабочих мест, создаваемых в результате реализации проекта; экономия расходов районного бюджета (без учета эксплуатационных расходов) в результате реализации проекта) и др.;

наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта (рекомендуемые количественные показатели в приложении 1 к Методике).

Исполнителем могут быть разработаны иные показатели в зависимости от специфики реализации инвестиционного проекта;

2) **критерий "Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта".**

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а при его отсутствии - в ценах года представления проекта решения об инвестициях (с указанием года ее определения).

**Балл, равный 1, присваивается** инвестиционному проекту (и/или):

если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства либо значение отношения рыночной стоимости объекта недвижимого имущества к его показателю (показателям) результатов реализации инвестиционного проекта превышает значение указанного отношения по аналогичному проекту (при их наличии) не более чем на 5 процентов;

инвестиционному проекту, предусматривающему строительство объекта по типовому проекту.

**Балл, равный 0,5,** присваивается инвестиционному проекту (и/или):

если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его показателю (показателям) результатов реализации инвестиционного проекта превышает значение указанного отношения по аналогичному проекту (при его наличии) не более чем на 10 процентов;

инвестиционному проекту, по которому имеется положительное заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта.

**Балл, равный 0,** присваивается инвестиционному проекту в случае, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его показателю (показателям) результатов реализации инвестиционного проекта превышает значение указанного отношения по аналогичному проекту (при его наличии) более чем на 10 процентов хотя бы по одному показателю.

При определении значения баллов сметная стоимость объектов капитального строительства, создаваемых (созданных) в ходе реализации аналогичных инвестиционных проектов (при их наличии), должна представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта.

Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства по аналогичным проектам (при их наличии) к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Информация по проектам-аналогам, реализуемым (или реализованным) на территории Тайшетского района, Иркутской области, в Российской Федерации, представляется в соответствии с приложением 3 к Методике. При выборе проекта-аналога необходимо обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

Критерий не применим к приобретаемым объектам недвижимого имущества;

3**) критерий "Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)".**

Инициатор проекта приводит обоснование потребности в продукции (услугах), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.

**Балл, равный 1,** присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) соответствует (или менее) потребности в указанной продукции (услугах).

**Балл, равный 0,5,** присваивается, если потребность в указанной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

**Балл, равный 0,** присваивается, если потребность в указанной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в указанной сфере деятельности;

4) **критерий "Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта".**

Инициатор проекта приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой.

**Балл равен 1** в случаях:

если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство (приобретаемый объект недвижимого имущества) уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

если для предполагаемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).

**Балл равен 0,5** если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

**Балл равен 0** если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по формуле [(2)](#Par174):

где:

 - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;

n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

10. Оценка эффективности на основе количественных критериев () рассчитывается по следующей формуле [(1)](#Par128):

где:

 - балл оценки i-го количественного критерия;

 - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;

 - общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

11. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены [пункт](#Par138)ом 9 настоящей Методики.

[Значения](#Par411) весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях настоящей Методики, приведены в **приложении 2** к настоящей Методике.

4. РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

12. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле [(3)](#Par184):

где:

 - оценка эффективности на основе качественных критериев;

 - оценка эффективности на основе количественных критериев.

13. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным или более 70 процентам.

В случае если значение интегральной оценки инвестиционного проекта равно или превышает 70 процентов, то инвестиционный проект считается эффективным и подлежит согласованию.

В случае, если значение интегральной оценки инвестиционного проекта менее 70 процентов, то инвестиционный проект считается неэффективным и передается инициатору инвестиционного проекта с соответствующими рекомендациями для его доработки.

14. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета, направляемых на капитальные вложения подготавливается в соответствии с Приложением 4 к Методике.

 Руководитель аппарата

администрации Тайшетского района О.Р. Сычева

Приложение 1

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район",

направляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| Объекты капитального строительства | Количественные показатели |
| характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта | характеризующие конечные результаты проекта |
| Строительство (реконструкция) объектов, приобретение объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества | 1. Мощность объекта, количество мест.2. Общая площадь здания, кв. метров.3. Строительный объем, куб. метров | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.2. Рост обеспеченности населения муниципального образования (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных, учебных учреждениях, центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и т.п.) | 1. Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день. Для библиотек - число единиц библиотечного фонда. Для музеев - число предметов музейного фонда, единиц.2. Общая площадь здания, кв. метров.3. Строительный объем, куб. метров | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.2. Рост обеспеченности населения муниципального образования (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения) | 1. Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест, тыс. человек.2. Общая площадь здания, кв. метров.3. Строительный объем, куб. метров | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.2. Рост обеспеченности населения муниципального образования объектами физической культуры и спорта, рост количества мест, процентов к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Строительство (реконструкция), приобретение общественных зданий и жилых помещений |
| Жилые помещения | 1. Общая площадь объекта, кв. метров.2. Полезная жилая площадь объекта, кв. метров.3. Количество квартир, единиц | Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании, в процентах к количеству очередников до реализации проекта |
| Административные здания | 1. Общая площадь объекта, кв. метров.2. Полезная и служебная площадь объекта, кв. метров.3. Строительный объем, куб. метров | Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. метров общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника |
| Строительство (реконструкция), приобретение объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды |
| Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых и техногенных загрязнений) | Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. метров (тонн) в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах, выбросах), процентов к их концентрации до реализации проекта. Соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации |
| Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения) | 1. Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения.2. Размерные и иные характеристики объекта (газопровода, газоотвода, километров, давления; электрических сетей, километров, напряжения и др.) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.2. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единиц.3. Увеличение уровня газификации муниципального образования или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта |
| Строительство (реконструкция), приобретение производственных объектов |
| Производственные объекты | Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства, процентов) |

Приложение 2

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район",

направляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

ЗНАЧЕНИЯ

ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ В ПРОЦЕНТАХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Критерий | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства | Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |
| образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды | производственного назначения, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры и других | образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды, производственного назначения, и других |
| 1. | Значения количественного показателя (показателей) результатов реализации инвестиционного проекта | 10 | 10 | 20 |
| 2. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественного показателя (показателей) результатов реализации инвестиционного проекта | 40 | 40 | 0 |
| 3. | Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, либо недвижимого имущества | 25 | 20 | 40 |
| 4. | Обеспечение планируемого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества, инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта | 25 | 30 | 40 |
|  | Итого | 100 | 100 | 100 |

Приложение 3

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район",

направляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

СВЕДЕНИЯ

И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА-АНАЛОГА

Наименование проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок реализации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Месторасположение объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма реализации проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сметная стоимость и количественные показатели

результатов реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя по проекту |
| 1. | Сметная стоимость объекта-аналога по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения)/в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения), в том числе: | млн. рублей | / |
|  | строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие работы и материалы |  | / |
|  | приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие машины и оборудование |  | / |
|  | прочие затраты |  | / |
| Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Должность заявителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение 4

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район",

направляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет

эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств районного бюджета,

направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:

Наименование инвестиционного проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование организации заявителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем: регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявление)

Срок реализации инвестиционного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Значение количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя):

Сметная стоимость инвестиционного проекта, в ценах соответствующих лет (в тыс. руб. с одним знаком после запятой):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Оценка эффективности использования средств бюджета направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев, %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на основе количественных критериев, %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

значение интегральной оценки эффективности, %:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета районного бюджета , направляемых на капитальные вложения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Специалист, проводивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность) (подпись) (Ф.И.О.)