|  |
| --- |
| Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и яИркутская область **Муниципальное образование «Тайшетский район»** АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ  *(в редакции постановлений от 11.03.2020 г. № 184, от 25.05.2020 г. № 401, от 10.12.2020 г. № 939, от 24.12.2020 г. № 967, от 29.03.2021 г. №161, от 01.09.2021 г. № 600, от 28.10.2021г. №727, от 29.12.2021 г. № 912, от 24.03.2022 г. № 198, от 23.06.2022 г. № 494, от 18.07.2022 г. № 541, от 22.12.2022 г. №1065, от 04.04.2023 г. №186, от 26.06.2023 № 424, от 29.12.2023 г. № 1335, от 26.03.2024 г. № 290)* |

|  |
| --- |
| от “ 29 ”08. 2019 г. № 456  Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования "Тайшетский район"  "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы  *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)* |

В соответствии со статьей 179    Бюджетного кодекса    Российской Федерации, постановлением администрации   Тайшетского    района от 28 декабря 2018 года №809 "Об утверждении    Поло­жения    о     порядке формирования, разработки и реализации муниципальных    программ      муни­ципального     образования    "Тайшетский район", руководствуясь    статьями 22, 45 Устава   муници­пального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить   муниципальную   программу    муниципального    образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного  хозяйства" на   2020-2026 годы (прилагается).  *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации Тайшетского района от 18 ноября 2016 года № 396 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Безопасность дорожного движения" на 2017-2019 годы ";

постановление администрации Тайшетского района от 27 декабря 2017 года № 672 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Безопасность дорожного движения" на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Тайшетского района от 18 ноября 2016 года № 396";

постановление администрации Тайшетского района от 2 февраля 2018 года № 60 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Безопасность дорожного движения" на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Тайшетского района от 18 ноября 2016 года № 396";

постановление администрации Тайшетского района от 29 мая 2018 года № 288 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Безопасность дорожного движения" на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Тайшетского района от 18 ноября 2016 года № 396";

постановление администрации Тайшетского района от 29 декабря 2018 года № 819 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Безопасность дорожного движения" на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Тайшетского района от 18 ноября 2016 года № 396".

3. Начальнику     организационно-контрольного     отдела      Управления      делами администрации Тайшетского  района     Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".

4. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тайшетского района.

5. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2020 года.

Мэр Тайшетского района А.В.Величко

Утверждена

постановлением администрации Тайшетского района

от "29".08.2019 г. № 456

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"**

"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА 2020-2026 ГОДЫ

(далее – Программа) *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)* | "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы |
| Ответственный исполнитель  Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Исполнители Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района;  Управление образования администрации Тайшетского района. |
| Цель (цели) Программы | Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства. |
| Задачи Программы | 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры. 2. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |
| Сроки реализации Программы *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)* | 2020-2026 годы |
| Подпрограммы Программы  *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)* | 1. ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы.  2. "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы  *(в редакции постановлений от 11.03.2020 г. № 184, от 25.05.2020 г. № 401, от 10.12.2020 г. № 939, от 24.12.2020 г. № 967, от 29.03.2021 г. №161, от 01.09.2021 г. № 600, от 28.10.2021г. №727, от 29.12.2021 г. №912, от 24.03.2022 г. №198, от 23.06.2022 г. № 494, от 18.07.2022 г. № 541, от 22.12.2022 г. № 1065, от 04.04.2023 г. №186, от 26.06.2023 № 424, от 29.12.2023 г. № 1335, от 26.03.2024 г. № 290)* | Общий объем финансирования составляет 118188,63 тыс. руб., в том числе  1) по годам реализации Программы:  2020 г. – 21024,96 тыс. руб.;  2021 г. – 9346,97 тыс. руб.;  2022 г. – 14706,57 тыс. руб.;  2023 г. – 17503,35 тыс. руб.;  2024 г. – 21419,24 тыс. руб.;  2025 г. – 16878,47 тыс. руб.;  2026 г. – 17309,07 тыс. руб.;  2) по источникам финансирования Программы:  за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее - районный бюджет)- 118188,63 тыс. руб.:  2020 г. – 21024,96 тыс. руб.;  2021 г. – 9346,97 тыс. руб.;  2022 г. – 14706,57 тыс. руб.;  2023 г. – 17503,35 тыс. руб.;  2024 г. – 21419,24 тыс. руб.;  2025 г. – 16878,47 тыс. руб.;  2026 г. – 17309,07 тыс. руб.;  3) в разрезе Подпрограмм Программы:  Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы – 97925,29 тыс. руб., в том числе:  1) по годам реализации:  2020 г. – 21024,96 тыс. руб.;  2021 г. – 9346,97 тыс. руб.;  2022 г. – 11339,36 тыс. руб.;  2023 г. – 13713,03 тыс. руб;  2024 г. – 17254,57 тыс. руб;  2025 г. - 12407,90 тыс. руб.;  2026 г. - 12838,50 тыс. руб.;  2) по источникам финансирования:  за счет средств районного бюджета- 97925,29 тыс. руб.:  2020 г. – 21024,96 тыс. руб.;  2021 г. – 9346,97 тыс. руб.;  2022 г. – 11339,36 тыс. руб.;  2023 г. – 13713,03 тыс. руб;  2024 г. – 17254,57 тыс. руб;  2025 г. - 12407,90 тыс. руб.;  2026 г. - 12838,50 тыс. руб.;  Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы – 20263,34 тыс. руб.:  1) по годам реализации:  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 3367,21 тыс. руб.;  2023 г. – 3790,32 тыс. руб.;  2024 г. – 4164,67 тыс. руб.;  2025 г. – 4470,57 тыс. руб.;  2026 г. – 4470,57 тыс. руб.;  2) по источникам финансирования:  за счет средств районного бюджета – 20263,34 тыс. руб.  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 3367,21 тыс. руб.;  2023 г. – 3790,32 тыс. руб.;  2024 г. – 4164,67 тыс. руб.;  2025 г. – 4470,57 тыс. руб.;  2026 г. – 4470,57 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)* | Успешное выполнение мероприятий Программы позволит к концу 2026 года достичь следующих результатов:  1) снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,  в общей   протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения до 67%;  2) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 57 ед. |

**Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Настоящая Программа разработана с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2019-2030 годы.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, оказывает влияние на ее развитие.

В соответствии с требованиями [ГОСТ Р 50597-](consultantplus://offline/ref=DCA96513FAD7D908740CB9C92423349DEE3647C78F8F4011BE55DC8633F203074796CCA8DBCA046E20774D359DnFuCA)2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля" автомобильные дороги общего пользования должны обеспечивать непрерывное движение автомобилей в течение года.

Дорожная деятельность - осуществление деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Содержание дорог - это выполнение в течение года комплекса профилактических работ по уходу за дорогой, устранению и мелкому ремонту деформаций и повреждений конструктивных элементов, в результате которых улучшаются транспортно-эксплуатационные качества дорог и дорожных сооружений. Пренебрежение к содержанию дорог оборачивается не только увеличением эксплуатационных расходов и снижением срока службы транспортных средств, но и ростом числа аварий.

Основной проблемой на территории Тайшетского района является высокая степень износа автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район".

Причинами возникновения данной проблемы являются:

1) постоянный рост интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств;

2) несоблюдение межремонтных сроков;

3) накопление количества неотремонтированных участков и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение ремонта (реконструкции);

4) автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Анализ причин показал, что в настоящее время темпы роста автомобилизации населения значительно обгоняют темпы развития дорожно-транспортной сети. Это приводит к снижению средней скорости транспортного потока, повышению количества дорожно-транспортных происшествий.

Поэтому выполнение комплекса работ по содержанию, ремонту, реконструкции дорожно-транспортной сети является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

По состоянию на 31.12.2018 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район" составила 109,095 км.

По состоянию на 31.12.2018 года 76 процентов автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район" не соответствует нормативным требованиям.

В 2016-2017 годах 80 процентов автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район" не соответствовали нормативным требованиям.

В 2016-2017 годах администрацией Тайшетского района для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района привлекались средства и техника предприятий и организаций, находящихся на территории района.

Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,  в общей   протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения произошло в связи с созданием муниципального дорожного фонда муниципального образования "Тайшетский район", утвержденного решением Думы Тайшетского района от 25 июля 2017 года № 91.

 В 2018 году средства муниципального дорожного фонда муниципального образования "Тайшетский район" в сумме 1,88 млн. рублей были направлены на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

На территории Джогинского сельского поселения Тайшетского района необходимо строительство пешеходного (моста) перехода через реку Бирюса между населенными пунктами д. Тремина (численность населения – 383 чел.) и п. Новотремино (численность населения – 116 чел.), расположенными на разных берегах реки. Отсутствие пешеходного перехода через реку Бирюса затрудняет доступность получения качественного образования учащихся в МКОУ Новотреминской средней общеобразовательной школы, проживающих в д. Тремина Тайшетского района. Аналогичная ситуация складывается в Полинчетском сельском поселении Тайшетского района. Структурное подразделение МКОУ Тамтачетской СОШ – Полинчетская основная общеобразовательная школа располагается в п. Полинчет (численность населения – 249 чел.), в связи с чем учащиеся, проживающие в с. Кондратьево (численность населения – 201 чел.), расположенной на другом берегу реки Чуна, из-за отсутствия пешеходного перехода через реку Чуна не имеют транспортной доступности посещения образовательного учреждения. Также из-за отсутствия пешеходных переходов жители населенных пунктов п. Новотремино и с. Кондратьево ограничены в получении муниципальных услуг, медицинской помощи, в доступе к объектам социальной и транспортной инфраструктуры.

Жители с. Бирюса (численность населения – 532 чел.) Тайшетского района нуждаются в мостовом переходе через протоку Озерная реки Бирюса. Строительство моста повысит доступность жителей населенного пункта к транспортной инфраструктуре и местам захоронения усопших, находящимся на другом берегу реки от села Бирюса.

Таким образом, строительство пешеходных переходов (мостов) обеспечит условия для реализации потребностей граждан в доступе к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, создания условий для бесперебойной гарантированной транспортной доступности учебных учреждений.

Разработка проектно-сметной документации необходима для строительства пешеходных переходов (мостов):

через протоку Озерная реки Бирюса, протяженностью 75 метров;

через реку Бирюса в районе населенных пунктов д. Тремина – п. Новотремино, протяженностью 240 метров;

через реку Чуна в районе населенных пунктов п.Полинчет – с. Кондратьево, протяженностью 303 метра.

Обеспечение транспортной доступности северных территорий Тайшетского района является одной из задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=D24E02388EC11C3D5A7FA0E8B97CD7C5D4DD495BE39B5B0C0E1C480310BEFB6D72002769A751F792EDBBE74Az1F) социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2019-2030 годы.

Венгерское муниципальное образование находится в отдаленности от районного центра на 80 км. Жители испытывают большие затруднения при поездке в районный центр, при приобретении и доставке материальных ценностей, автобусное сообщение отсутствует, нет дорог, удовлетворяющих нормативным требованиям безопасности дорожного движения, пригородный электропоезд осуществляет перевозку пассажиров два раза в неделю в понедельник и пятницу. В настоящее время в поселении работает школа, обучается - 123 ученика, детский сад – 24 ребенка. Всего жителей 668 чел.; из них - пенсионеров 214 чел; детей 163 чел. В д. Туманшет проживает 29 человек из них детей – 8 чел., пенсионеров - 7 чел. Из-за отсутствия дороги удовлетворяющей нормативным требованиям безопасности дорожного движения между административным центром Венгерского МО п. Венгерка и д. Туманшет дети вынуждены обучаться в школе соседнего Рождественского муниципального образования в с. Рождественка, преодолевать расстояние в 23 км. Также жители д. Туманшет ограничены в получении муниципальных услуг, медицинской помощи, образовательных услуг своего муниципального образования по причине отсутствия дороги удовлетворяющей нормативным требованиям безопасности дорожного движения.

Для повышения транспортной доступности, обеспечения условий для реализации потребностей граждан в доступе к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, создания условий для бесперебойного гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов Тайшетского района с районным центром планируется мероприятие по реконструкции автомобильной дороги Туманшет-Венгерка и мероприятия по строительству пешеходных мостовых переходов через р. Бирюса в районе д. Тремина, протоку Озерная реки Бирюса в районе с. Бирюса Тайшетского района и через реку Чуна в районе населенных пунктов п.Полинчет – с. Кондратьево.  
 Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Эффективная работа транспорта - необходимое условие успешного развития всех без исключения отраслей народно-хозяйственного комплекса. И наоборот, плохие дороги могут стать непреодолимым препятствием для экономического роста, сводя на нет положительный эффект даже самых крупных инвестиций.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Тайшетского района. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сравнительный анализ аварийности за последние десять лет с 2009 года по 2018 год (согласно информации представленной отделением государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тайшетскому району (далее - ОГИБДД отдела МВД РФ по Тайшетскому району) показывает сокращение основных показателей аварийности в Тайшетском районе.        Вместе с тем за указанный период в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 194 человека.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | | | | | | | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год | 2016 год | 2017  год | 2018 год |
| 1 | Количество лиц, погибших в результатедорожно-транспортных происшествий | чел/год | 17 | 20 | 13 | 22 | 22 | 21 | 17 | 19 | 23 | 20 |
| 2 | Количество лиц, раненых в результате дорожно-транспортных происшествий | чел/год | 97 | 95 | 89 | 63 | 80 | 66 | 61 | 68 | 93 | 67 |
| 3 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед./год | 85 | 86 | 84 | 58 | 70 | 62 | 61 | 67 | 78 | 72 |

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

низкий уровень транспортной дисциплины со стороны участников дорожного движения;

увеличение парка транспортных средств;

недостаточность темпов строительства и реконструкции дорог;

низкая дисциплина участников дорожного движения;

недостаточность специальных технических средств для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Основными причинами, способствующими возникновению дорожно-транспортных происшествий, являются превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуацию усугубляет отсутствие адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточное вовлечение населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

*(в редакции постановления от 28.10.2021г. №727)*

" В целях организации транспортного облуживания населения на территории Тайшетского района действуют 13 автобусных маршрутов между поселениями: из них 8 пригородных, 3 междугородных и 2 сезонных маршрута. Данные маршруты обслуживают 22 автобуса. ";

" За 2020 год на пригородных и междугородных маршрутах перевезено 747 тыс. пассажиров. В 2020 году пассажиры льготных категорий граждан совершили 14,9 тыс. поездок на пригородных и междугородних маршрутах. ";

" В настоящее время на социально значимых автобусных маршрутах регулярных перевозок №102 "Тайшет-Байроновка", № 108 "Тайшет – Берёзовка", № 109 "Тайшет – Старый Акульшет", № 202 "Тайшет-Сереброво" уровень пассажиропотока не обеспечивает рентабельную работу перевозчиков. Дальнейшая работа на данных маршрутах без финансирования со стороны администрации Тайшетского района приведет к невозможности осуществлять обслуживание перевозчиками социально значимых маршрутов №102 "Тайшет-Байроновка", № 108 "Тайшет – Берёзовка", № 109 "Тайшет – Старый Акульшет", № 202 "Тайшет-Сереброво", что в свою очередь приведет к массовым жалобам жителей пользующихся данными маршрутами, а также к невыполнению полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района (в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации").";

" Для дальнейшей рентабельной работы перевозчиков на данных маршрутах и выполнения полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", необходимо предусмотреть финансирование работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на социально значимых автобусных маршрутах регулярных перевозок между поселениями в границах муниципального района. "

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими причинами:

1) социально-экономическая острота проблемы;

2) межотраслевой и межведомственный характер проблемы;

3) необходимость привлечения к решению проблемы органов местного самоуправления.

Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям,  в их общей   протяженности, снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий являются одними из наиболее важных целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Целесообразность разработки и реализации Программы обусловлена необходимостью исполнения полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечению безопасности дорожного движения на них, согласно пункту 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Применение программно-целевого подхода к решению проблемы аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - дорожно-транспортная аварийность), в Тайшетском районе позволит сохранить накопленный потенциал и привести к достижению целевого ориентира: обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства, сокращения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

**Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

Целью Программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) развитие эффективной транспортной инфраструктуры;  
 2) сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах и организации дорожного движения) и сокращения демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Тайшетского района в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Тайшетского района, создания условий для роста его численности.

К целевым показателям, характеризующим достижение целей и решение задач Программы, относятся:

1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Значение целевого показателя рассчитывается как отношение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район".

2) количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Расчет целевых показателей осуществляется на основании актов обследования автомобильных дорог и анализа дорожно-транспортных происшествий ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району за отчетный год.

Планируемые целевые показатели результативности реализации Программы представлены в **приложении 1** к настоящей Программе.

Реализация Программы рассчитана на 7 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2026 год. *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

**Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей Программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм, являющихся составной частью Программы:

1) подпрограмма ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы (приложение 3 к Программе); *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

2) подпрограмма "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы (приложение 4 к Программе). *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

Каждая из подпрограмм включает комплекс мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели Программы и реализуется с помощью основных мероприятий.

[Подпрограмма](#P321) ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы включает мероприятия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район", по строительству пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тайшетского района. *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

Реализация мероприятий подпрограммы ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы направлена на снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район", не отвечающих нормативным требованиям, увеличение количества муниципальных образований, в которых осуществлено строительство пешеходных мостов. *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

Основными результатами реализации мероприятий подпрограммы ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы является приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район" в соответствие с действующими нормами содержания автомобильных дорог и увеличение количества муниципальных образований, в которых осуществлено строительство пешеходных мостов. *(в редакции постановления 26.06.2023 № 424)*

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы направлена на снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

**Глава 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ**

В рамках Программы муниципальные услуги не предоставляются, соответственно формирование муниципальных заданий не планируется.

**Глава 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя и участников Программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в Таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание  возможного  риска | Наименование мероприятий, на которые может повлиять возникновение риска | Наименования целевых показателей, на которые возможно влияние возникшего  риска | Система мероприятий в рамках Программы и необходимые дополнительные меры и ресурсы |
| **Управляемые риски** | | | |
| Риск 1  Административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы. | Мероприятия 1.1, 3.1, 3.2 Приложения 3 Подпрограммы "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)* | 1. Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения).  2. Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет. | Осуществление мониторинга реализации Программы. |
| **Частично управляемые** | | | |
| Риск 1  Финансовый риск: связан с возникновением бюджетного дефицита, и, соответственно, недостаточным уровнем финансирования программных мероприятий. | Мероприятие 1.1 Приложения 3 Подпрограммы ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 – 2026 годы *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)* | 1.Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям.  2. Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения).  3. Удельный вес количества обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами.  4. Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет. | а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей районного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;  б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования. |
| Мероприятие 2.1, Приложения 3 Подпрограммы "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)* |

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.

**Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

*(в редакции постановлений от 25.05.2020 г. № 401, от 10.12.2020 г. № 939, от 24.12.2020 г. № 967, от 29.03.2021 г. №161, от 01.09.2021 г. № 600, от 28.10.2021 г. №727, от 29.12.2021 г. № 912, от 24.03.2022 г. №198, от 23.06.2022 г. №494, от 18.07.2022 г. № 541, от 22.12.2022 г. № 1065, от 04.04.2023 г. №186, 26.06.2023 № 424, от 29.12.2023 г. № 1335, от 26.03.2024 г. № 290)*

Общий объем финансирования Программы – 118188,63 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

средства районного бюджета - 118188,63 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения районного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования приведено в **Приложении 2** к настоящей Программе.

**Глава 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Настоящая Программа имеет большое социально-экономическое значение и предусматривает дальнейшее развитие дорожного хозяйства на территории Тайшетского района.

Конечным результатом реализации программы является обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1) снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 67% в 2026 году; *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

2) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 57 ед.; *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

3) сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения до 23 чел.; *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

4) сокращение времени прибытия экстренных оперативных служб на территории Тайшетского района;

5) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

6) сокращение времени на перевозку грузов и пассажиров на территории Тайшетского района;

7) снижение транспортных расходов населения и организаций при передвижении по автомобильным дорогам на территории Тайшетского района.

Достижение этих результатов означает удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, которая относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

Председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом, строительству,

архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству

администрации Тайшетского района                                                                  О.О.Галкин

Приложение 1

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы

*(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год  (оценка) | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Муниципальная программа муниципального образования "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы** | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 68 | 67 |
| 1.2 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 72 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 60 | 58 | 57 |
| 2. | **Подпрограмма 1:** [**"Развитие дорожной инфраструктуры"**](#P321) **на 2020 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям | км | 26,2 | 27,2 | 28,3 | 29,5 | 30,5 | 31,7 | 32,7 | 34,8 | 36 |
| 2.2 | Количество муниципальных образований, в которых осуществлено строительство  пешеходных мостов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | **Подпрограмма 2: "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы** | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) | чел. | 27,4 | 27,1 | 27,1 | 25,7 | 25,7 | 24,3 | 24,3 | 23,8 | 23 |
| 3.2 | Удельный вес обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3.4 | Количество муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории   муниципального образования "Тайшетский район" | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Приложение 2

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

""Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы

*(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель, Соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | 118188,63 | 21024,96 | 9346,97 | 14706,57 | 17503,35 | 21419,24 | 16878,47 | 17309,07 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 118188,63 | 21024,96 | 9346,97 | 14706,57 | 17503,35 | 21419,24 | 16878,47 | 17309,07 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | 97925,29 | 21024,96 | 9346,97 | 11339,36 | 13713,03 | 17254,57 | 12407,90 | 12838,50 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 97925,29 | 21024,96 | 9346,97 | 11339,36 | 13713,03 | 17254,57 | 12407,90 | 12838,50 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации  Тайшетского района | Всего, в том числе: | 20263,34 | 0,00 | 0,00 | 3367,21 | 3790,32 | 4164,67 | 4470,57 | 4470,57 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 20263,34 | 0,00 | 0,00 | 3367,21 | 3790,32 | 4164,67 | 4470,57 | 4470,57 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы

*(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы (далее – Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)* | "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы |
| Наименование Подпрограммы  *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)* | ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района |
| Исполнители Подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района |
| Участники мероприятий Подпрограммы | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы | Развитие эффективной транспортной инфраструктуры |
| Задачи Подпрограммы | 1. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район".  2. Развитие сети искусственных сооружений на территории Тайшетского района. |
| Сроки реализации Подпрограммы  *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)* | 2020-2026 годы |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | 1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район".  2. Строительство пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тайшетского района. |
| Перечень Ведомственных целевых программ, входящих в состав Подпрограммы | Ведомственные целевые программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы  *(в редакции постановлений от 11.03.2020 г. № 184, от 25.05.2020 г. № 401, от 24.12.2020 г. № 967, от 29.03.2021 г. №161, от 01.09.2021 г. № 600, от 29.12.2021 г. № 912, от 23.06.2022 г. №494, от 22.12.2022 г. № 1065, от 04.04.2023 г. №186, от 26.06.2023 № 424, от 29.12.2023 г. № 1335, от 26.03.2024 г. № 290)* | Общий объем финансирования составляет – 97925,29 тыс. руб., в том числе:  1) по годам реализации:  2020 г. – 21024,96 тыс. руб.;  2021 г. – 9346,97 тыс. руб.;  2022 г. – 11339,36 тыс. руб.;  2023 г. – 13713,03 тыс. руб;  2024 г. – 17254,57 тыс. руб;  2025 г. - 12407,90 тыс. руб.;  2026 г. - 12838,50 тыс. руб.;  2) по источникам финансирования:  за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее районный бюджет) - 97925,29 тыс. руб.:  2020 г. – 21024,96 тыс. руб.;  2021 г. – 9346,97 тыс. руб.;  2022 г. – 11339,36 тыс. руб.;  2023 г. – 13713,03 тыс. руб;  2024 г. – 17254,57 тыс. руб;  2025 г. - 12407,90 тыс. руб.;  2026 г. - 12838,50 тыс. руб.;  3) по Основным мероприятиям:  Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "- 97925,29 тыс. руб.:  2020 г. – 21024,96 тыс. руб.;  2021 г. – 9346,97 тыс. руб.;  2022 г. – 11339,36 тыс. руб.;  2023 г. – 13713,03 тыс. руб;  2024 г. – 17254,57 тыс. руб;  2025 г. - 12407,90 тыс. руб.;  2026 г. - 12838,50 тыс. руб.;  Основное мероприятие "Строительство пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тайшетского района" - 0,00 тыс. руб.:  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 0,00 тыс. руб.;  2023 г. – 0,00 тыс. руб.;  2024 г. – 0,00 тыс. руб.;  2025 г. - 0,00 тыс. руб.  2026 г. - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы  *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)* | 1.Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, отвечающих нормативным требованиям до 36 км к концу 2026 года.  2. Количество муниципальных образований, в которых осуществлено строительство пешеходных мостов к 2026 году составит 3 единицы. |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Информация текущего состояния сферы реализации Подпрограммы в полной мере отражена в главе "Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы".

**Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

Целью Подпрограммы является развитие эффективной транспортной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели предусмотрено решение следующих задач:

1) повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район";

2) развитие сети искусственных сооружений на территории Тайшетского района.

Подпрограмма рассчитана на 7 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2026 год. *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

**Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих мероприятий:

Решение задачи " Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район", обеспечивается путем реализации мероприятия:

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район".

Решение задачи "Развитие сети искусственных сооружений на территории Тайшетского района"", обеспечивается путем реализации мероприятия:

строительство пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тайшетского района.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат реализации основных мероприятий и целевые показатели Подпрограммы на достижение которых оказывается влияние приведены в **приложении 1** к Подпрограмме.

**Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район", не отвечающих нормативным требованиям и увеличению количества муниципальных образований, в которых осуществлено строительство пешеходных мостов.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным показателям (индикаторам), характеризующим результативность реализации подпрограммы.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпрограммы представлены в **приложении 2** к настоящей Подпрограмме.

Количественными показателями результативности реализации Подпрограммы является:

1) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район", отвечающих нормативным требованиям;

2) количество муниципальных образований, в которых осуществлено строительство пешеходных мостов.

В ходе реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

1) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район", отвечающих нормативным требованиям до 36 км; *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

2) увеличение количества муниципальных образований, в которых осуществлено строительство пешеходных мостов до 3 единиц.

Расчет показателей осуществляется на основании актов обследования автомобильных дорог и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

**Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ**

Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задачи Подпрограммы, предусматривает принятие следующих нормативных правовых актов:

постановление администрации Тайшетского района "О создании постоянно действующей рабочей группы по обследованию автомобильных дорог Тайшетского района Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Тайшетского района", ежегодное уточнение состава рабочей группы.

**Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

*(в редакции постановлений от 25.05.2020 г. № 401, от 24.12.2020 г. № 967, от 29.03.2021 г. №161, от 01.09.2021 г. № 600, от 29.12.2021 г. № 912, от 23.06.2022 г. №494, от 22.12.2022 г. № 1065, от 04.04.2023 г. №186, от 26.06.2023 № 424, от 29.12.2023 г. № 1335, от 26.03.2024 г. № 290)*

Расходы на реализацию Подпрограммы планируется осуществлять за счет следующих источников:

средств районного бюджета– 97925,29 тыс. руб.

Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы в 2020-2026 годах составит 97925,29 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения районного бюджета.

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия представлена в п**риложении 3** к настоящей Подпрограмме.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в [**приложении**](#Par4111) **4** к Подпрограмме.

**Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ**

Муниципальные услуги (работы) в рамках реализации Подпрограммы муниципальными учреждениями Тайшетского района не оказываются (не выполняются).

Приложение 1

к подпрограмме ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы муниципальной программы

муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы"

*(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Подпрограммы ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели Подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (Подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние | |
| начала реализации  (мес./год) | окончания реализации  (мес./год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | Цель: Развитие эффективной транспортной инфраструктуры | | | | | | |
| **1** | **Задача 1:** Повышение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район" | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район". | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | январь  2020 год | декабрь  2026 год | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район", отвечающих нормативным требованиям до 36 км. | Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям | |
| **2** | **Задача 2:** Развитие сети искусственных сооружений на территории Тайшетского района | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  "Строительство пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тайшетского района". | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | январь  2024 год | декабрь  2026 год | Количество муниципальных образований, в которых осуществлено строительство пешеходных мостов, составит 3 единицы. | | Количество муниципальных образований, в которых осуществлено строительство пешеходных мостов. |

Приложение 2

к подпрограмме ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы муниципальной программы

муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы"

*(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Подпрограммы ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год  (оценка) | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям | км | 26,7 | 27,2 | 28,3 | 29,5 | 30,5 | 31,7 | 32,7 | 34,8 | 36 |
| 2. | Количество муниципальных образований, в которых осуществлено строительство  пешеходных мостов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 3

к подпрограмме ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы муниципальной программы

муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы"

*(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

Подпрограммы ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | | Срок реализации мероприятия | | Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия | Ед. изм. | Расходы на мероприятия | | | | | | |
| с (дата, месяц, год) | по (дата, месяц, год) | 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Развитие эффективной транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | **Задача 1:**  Повышение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район" | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие:**  "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района " | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.  2020 | 31.12.  2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 21024,96 | 9346,97 | 11339,36 | 13713,03 | 17254,57 | 12407,90 | 12838,50 |
| Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие:  **"**Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района" | 01.01.  2020 | 31.12.  2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 10669,74 | 9046,97 | 11339,36 | 13713,03 | 17254,57 | 12407,90 | 12838,50 |
| Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие:  **"** Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе " | 01.01.  2020 | 31.12.  2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 9900,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие:  "Проведение историко-культурной экспертизы земельного участка" | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 455,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие:  **"**Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе" | 01.01.  2020 | 31.12.  2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Итого общий объем финансирования по задаче 1:  97925,29 тыс. рублей |  | |  |  | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 21024,96 | 9346,97 | 11339,36 | 13713,03 | 17254,57 | 12407,90 | 12838,50 |
| Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Задача 2:** Развитие сети искусственных сооружений на территории Тайшетского района | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | **Основное мероприятие:** "Строительство пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тайшетского района". | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.  2024 | 31.12.  2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Мероприятие:  **"**Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство пешеходных мостов" | | 01.01.  2024 | 31.12.  2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | **"**Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пешеходных мостов " | | 01.01.  2024 | 31.12.  2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Итого общий объем финансирования по задаче 2: 0,00 тыс. рублей | |  |  |  | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ИТОГО объем финансирования в целом по Подпрограмме**:** 97925,29 тыс. руб. | | | | | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 21024,96 | 9346,97 | 11339,36 | 13713,03 | 17254,57 | 12407,90 | 12838,50 |
| Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к подпрограмме ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы муниципальной программы

муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы"

*(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

Подпрограммы ["Развитие дорожной инфраструктуры"](#P321) на 2020 - 2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| за весь   период   реализации   подпрограммы | в том числе по годам | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | 97925,29 | 21024,96 | 9346,97 | 11339,36 | 13713,03 | 17254,57 | 12407,90 | 12838,50 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 97925,29 | 21024,96 | 9346,97 | 11339,36 | 13713,03 | 17254,57 | 12407,90 | 12838,50 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы

*(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

"Безопасность дорожного движения" на 2020 – 2026 годы (далее – Подпрограмма)

*(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)* | "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы |
| Наименование Подпрограммы  *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)* | "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района |
| Исполнители Подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района;  Управление образования администрации Тайшетского района. |
| Участники мероприятий  Подпрограммы | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |
| Задачи Подпрограммы  *(в редакции постановления*  *от 28.10.2021 г. №727)* | 1) Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  2) Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. 3) Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.  4) Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020-2025 годы |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы  *(в редакции постановления*  *от 28.10.2021 г. №727)* | 1) Освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения.  2) Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами.  3) Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо").  4) Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.).  5) Обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район" |
| Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав Подпрограммы | Ведомственные целевые программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение  Подпрограммы  *(в редакции постановления от 10.12.2020 г. № 939, от 24.12.2020 г. № 967, от 29.03.2021 г. №161, от 28.10.2021 г. №727, от 29.12.2021 г. № 912, от 24.03.2022 г. №198, от 23.06.2022 г. №494, от 18.07.2022 г. № 541, от 22.12.2022 г. № 1065, от 26.06.2023 № 424, от 29.12.2023 г. № 1335, от 26.03.2024 г. № 290)* | Общий объем финансирования составляет – 20263,34 тыс. руб., в том числе:  1) по годам реализации  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 3367,21 тыс. руб.;  2023 г. – 3790,32 тыс. руб.;  2024 г. – 4164,67 тыс. руб.;  2025 г. – 4470,57 тыс. руб.;  2026 г. – 4470,57 тыс. руб.;  2) по источникам финансирования:  за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее - районный бюджет) – 20263,34 тыс. руб.:  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 3367,21 тыс. руб.;  2023 г. – 3790,32 тыс. руб.;  2024 г. – 4164,67 тыс. руб.;  2025 г. – 4470,57 тыс. руб.;  2026 г. – 4470,57 тыс. руб.;  3) по Основным мероприятиям:  Основное мероприятие "Освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения"- 0,00 тыс. руб.:  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 0,00 тыс. руб.;  2023 г. – 0,00 тыс. руб.;  2024 г. – 0,00 тыс. руб.;  2025 г. - 0,00 тыс. руб.;  2026 г. - 0,00 тыс. руб.;  Основное мероприятие "Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами"- 168,16 тыс. руб.:  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 0,00 тыс. руб.;  2023 г. – 0,00 тыс. руб.;  2024 г. – 54,62 тыс. руб.;  2025 г.- 56,77 тыс. руб.;  2026 г.- 56,77 тыс. руб.;  Основное мероприятие "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")"- 348,43 тыс. руб.:  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 64,80 тыс. руб.;  2023 г. – 67,73 тыс. руб.;  2024 г. – 70,10 тыс. руб.;  2025 г. – 72,90 тыс. руб.;  2026 г. – 72,90 тыс. руб.;  Основное мероприятие "Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.)"- 0,00 тыс. руб.:  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 0,00 тыс. руб.;  2023 г. – 0,00 тыс. руб.;  2024 г. – 0,00 тыс. руб.;  2025 г. - 0,00 тыс. руб.;  2026 г. - 0,00 тыс. руб.;  Основное мероприятие " Обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район" – 19746,75 тыс. руб.:  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 3302,41 тыс. руб.;  2023 г. – 3722,59 тыс. руб.;  2024 г. – 4039,95 тыс. руб.;  2025 г. - 4340,90 тыс. руб.;  2026 г. - 4340,90 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы  *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)* | 1. Снижение показателя социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) до 23 чел.  2. Удельный вес количества обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами - 100% ежегодно.  3. Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет - не ниже 16 % ежегодно.  4. Количество муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории   муниципального образования "Тайшетский район - не менее 6 ежегодно. |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Информация текущего состояния сферы реализации Подпрограммы в полной мере отражена в главе "Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы".

**Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

*(в редакции постановления от 28.10.2021 г. №727)*

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения указанной цели предусмотрены следующие задачи:

1) Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

2) Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.  
 3) Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

4) Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.

Подпрограмма рассчитана на 7 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2026 год. *(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

"**Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

*(в редакции постановления от 28.10.2021 г. №727)*

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

Решение задачи "Предупреждение опасного поведения участников  
дорожного движения" обеспечивается путем реализации мероприятий:

1) освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Решение задачи "Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий" обеспечивается путем реализации следующего мероприятия:

1) замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами.

Планируется замена поврежденных дорожных знаков 1.2 "Железнодорожный переезд без шлагбаума" (в количестве 30 штук) и 1.4.1-1.4.6 "Приближение к железнодорожному переезду" (в количестве 30 штук) на автомобильной дороге М53-Заречное-Венгерка и автомобильной дороге Бирюсинск-Тимирязева и поврежденных стоек дорожных знаков (в количестве 30 штук).

На автомобильной дороге М53-Заречное-Венгерка находятся 4 железнодорожных переезда (все 4 железнодорожных переезда находятся вне границ населенных пунктов). На автомобильной дороге Бирюсинск-Тимирязева находится 1 железнодорожный переезд (переезд находится вне границ населенных пунктов). Автомобильная дорога М53-Заречное-Венгерка и автомобильная дорога Бирюсинск-Тимирязева включены в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения между населёнными пунктами в границах муниципального образования "Тайшетский район", утвержденный постановлением администрации Тайшетского района от 18.06.2018 года № 333.

Решение задачи "Обеспечение безопасного участия детей в  
дорожном движении" обеспечивается путем реализации следующих мероприятий:

1) проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо");

2) проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.).

Решение задачи " Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" обеспечивается путем реализации следующего мероприятия:

1) обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район".

Планируется заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район"

Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат реализации основных мероприятий и целевые показатели Подпрограммы на достижение которых оказывается влияние приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

**Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

*(в редакции постановления от 28.10.2021 г. №727, от 26.06.2023 № 424)*

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

В ходе реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

1) снижение показателя социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) до 23 чел.;

2) обеспечение соотношения количества обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами - 100% ежегодно;

3) обеспечение доли детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет - не ниже 16 % ежегодно;

4) количество муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории   муниципального образования "Тайшетский район - не менее 6 ежегодно.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным и качественным показателям (индикаторам), характеризующим результативность реализации подпрограммы.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Расчет показателей осуществляется на основании анализа дорожно-транспортных происшествий ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району за отчетный год и информации Управления образования администрации Тайшетского района.

**Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ**

Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задачи Подпрограммы, предусматривает принятие следующих нормативных правовых актов:

постановление администрации Тайшетского района " Об утверждении Положения о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Тайшетского района ";

постановление администрации Тайшетского района " Об утверждении состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Тайшетского района ", ежегодное уточнение состава комиссии.

**Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

*(в редакции постановления от 10.12.2020 г. № 939, от 24.12.2020 г. № 967, от 29.03.2021 г. №161, от 28.10.2021 г. №727, от 29.12.2021 г. № 912, от 24.03.2022 г. №198, от 23.06.2022 г. №494, от 22.12.2022 г. № 1065, от 26.06.2023 № 424, от 29.12.2023 г. № 1335, от 26.03.2024 г. №* *290)*

Расходы на реализацию Подпрограммы планируется осуществлять за счет следующих источников:

средств районного бюджета– 20263,34 тыс. руб.

Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы в 2020-2026 годах составит 20263,34 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения районного бюджета.

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия представлена в п**риложении 3** к настоящей Подпрограмме.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в [**приложении**](#Par4111) **4** к Подпрограмме.

**Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ**

Муниципальные услуги (работы) в рамках реализации Подпрограммы муниципальными учреждениями Тайшетского района не оказываются (не выполняются).

Приложение 1

к подпрограмме "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы муниципальной программы

муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы"

*(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Подпрограммы "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели Подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (Подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние | |
| начала реализации  (мес./год) | окончания реализации  (мес./год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | Цель: "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий" | | | | | | |
| **1** | **Задача 1: "**Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: "Освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения" | Управление образования администрации Тайшетского района | январь  2020 год | декабрь  2026 год | 1) снижение показателя социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) до 23 чел. | 1) показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения). | |
| **2** | **Задача 2:** "Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий" | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: "Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами". | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | январь  2020 год | декабрь  2026 год | 1) обеспечение соотношения количества обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами - 100% | 1) удельный вес количества обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами. | |
| **3** | **Задача 3:** "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие: "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")" | Управление образования администрации Тайшетского района | январь  2020 год | декабрь  2026 год | 1) обеспечение доли детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет - не ниже 16 % | | 1) доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет |
| 3.2 | Основное мероприятие: "Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.)". | Управление образования администрации Тайшетского района | январь  2020 год | декабрь  2026 год | 1) обеспечение доли детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет - не ниже 16 % | | 1) доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет |
| **4** | **Задача 4:** " Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие:  "Обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | январь  2022 год | декабрь  2026 год | 1) обеспечение количества муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории   муниципального образования "Тайшетский район" - не менее 6 ежегодно. | | 1) количество муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на             территории   муниципального  образования "Тайшетский район" |

Приложение 2

к подпрограмме "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы муниципальной программы

муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы"

*(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Подпрограммы "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год  (оценка) | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) | чел. | 27,4 | 27,1 | 27,1 | 25,7 | 25,7 | 24,3 | 24,3 | 23,8 | 23 |
| 2. | Удельный вес количества обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет) | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4. | Количество муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории   муниципального образования "Тайшетский район | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Приложение 3

к подпрограмме "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы муниципальной программы

муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы"

*(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

Подпрограммы "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | | Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия | Ед. изм. | Расходы на мероприятия | | | | | | |
| с (дата, месяц, год) | по (дата, месяц, год) | 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий" | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | **Задача 1: "**Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие:**  "Освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения". | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 | 31.12.2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие:  "Размещение информации в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и организация выступлений на телеканалах" | 01.01.2020 | 31.12.2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Итого общий объем финансирования по задаче 1: 0,00 **тыс. рублей** |  |  |  | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Задача 2:** "Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий" | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | **Основное мероприятие:** "Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 | 31.12.2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,62 | 56,77 | 56,77 |
| 2.1.1 | Мероприятие: "Заключение муниципального контракта на приобретение и установку дорожных знаков перед железнодорожными переездами" | 01.01.2020 | 31.12.2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,62 | 56,77 | 56,77 |
| 2.3 | Итого общий объем финансирования по задаче 2: 168,16 тыс. рублей |  |  |  | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,62 | 56,77 | 56,77 |
| 3 | **Задача 3.** "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие:** "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")". | Управление образования администрации Тайшетского района | 01.01.2020 | 31.12.2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 67,73 | 70,10 | 72,90 | 72,90 |
| 3.1.1 | Мероприятие:  "Проведение районных слетов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" и участие в областном конкурсе "Безопасное колесо". | 01.01.2020 | 31.12.2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 67,73 | 70,10 | 72,90 | 72,90 |
| 3.2 | **Основное мероприятие:** "Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.)" |  | 01.01.2020 | 31.12.2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Мероприятие: "Проведение акций и мероприятий, приуроченных к проведению "Недели безопасности",  "Месячнику безопасности". |  | 01.01.2020 | 31.12.2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Итого общий объем финансирования по задаче 3: 348,43 тыс. рублей |  |  |  | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 67,73 | 70,10 | 72,90 | 72,90 |
|  | **Задача 4:** " Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | **Основное мероприятие:**   "Обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 3302,41 | 3722,59 | 4039,95 | 4340,90 | 4340,90 |
| 4.1.1 | Мероприятие:  "Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам" |  | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 3302,41 | 3722,59 | 4039,95 | 4340,90 | 4340,90 |
| 4.2 | Итого общий объем финансирования по задаче 4: 19746,75 тыс. рублей |  |  |  | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 3302,41 | 3722,59 | 4039,95 | 4340,90 | 4340,90 |
| 4.3 | ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме**:** 20263,34  тыс. руб. | | | | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 3367,21 | 3790,32 | 4164,67 | 4470,57 | 4470,57 |

Приложение 4

к подпрограмме "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы муниципальной программы

муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы"

*(в редакции постановления от 26.06.2023 № 424)*

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

Подпрограммы "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| за весь   период   реализации   подпрограммы | в том числе по годам | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | 20263,34 | 0,00 | 0,00 | 3367,21 | 3790,32 | 4164,67 | 4470,57 | 4470,57 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 20263,34 | 0,00 | 0,00 | 3367,21 | 3790,32 | 4164,67 | 4470,57 | 4470,57 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |